Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 136/25) i članka 27. Statuta Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/21 i 36/23), Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac na 6. sjednici održanoj 19. prosinca 2025. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Slavonski Šamac za 2025. godinu
A. OPĆI DIO
I.

 
U Izmjenama i dopunama programa  građenja komunalne infrastrukture na području općine Slavonski Šamac u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Program), određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Slavonski Šamac  (u daljnjem tekstu: Općina) u 2025. godini.

Izmjene i dopune programa se izrađuju i donose u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

Izmjene i dopune programa se mogu donijeti i prije izrade Izvješća o stanju u prostoru, ukoliko Općina nema izrađeno isto Izvješće.

II.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog

pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog ovim Programom.  

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

III.

Građenje komunalne infrastrukture iz točke IV. ovog Programa utvrđuju se za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture i to:

-
nerazvrstane ceste;

-
javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima;

-
građevine i uređaji javne namjene;

-
javna parkirališta;

-
javne zelene površine;

-
javnu rasvjetu.

B. PROGRAMIRANI POSLOVI  I PROCJENA TROŠKOVA

IV.
U 2025. godini planiraju se slijedeće investicije:

PLAN:

1. NERAZVRSTANE CESTE

●PLAN

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	1.1.
	DODATNA ULAGANJA – MOSTOGRADNJA I K.ZVONIMIRA

	449.775,00 
	

	
	· izrada troškovnika
	0,00 
	

	
	· stručni nadzor 
	17.900,00 
	kapitalne pomoći (52)

	
	· građevinski troškovi rekonstrukcije
	431.872,00 
	kapitalne pomoći (52)

	
	UKUPNO
	449.775,00  
	

	
	
	
	

	1.2.
	DODATNA ULAGANJA -  PRISTUPNA CESTA PREMA POSLOVNOJ ZONI


	46.000,00
	

	
	· izrada projektne dokumentacije
	0,00
	Izvorni proračun (11)

	
	· stručni nadzor 
	0,00
	izvorni prigodi  (11)

	
	· građevinski troškovi rekonstrukcije
	46.000,00
	izvorni prihodi (11)

	
	UKUPNO
	46.000,00
	

	UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE:                                                                     495.775,00


●IZMJENE I DOPUNE:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	1.1.
	DODATNA ULAGANJA – MOSTOGRADNJA I K.ZVONIMIRA


	0,00 
	

	
	UKUPNO
	0,00
	

	
	
	
	

	1.2.
	DODATNA ULAGANJA -  PRISTUPNA CESTA PREMA POSLOVNOJ ZONI


	0,00
	

	
	UKUPNO
	0,00
	

	UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE:                                                                     0,00


2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
●PLAN:
	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	2.1.
	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-ŠATCI

	50.000,00 
	

	
	· izrada projektno-tehničke dokumentacije
	50.000,00 
	tekuće pomoći (51)

	
	· stručni nadzor
	0,00 
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	0,00


	

	
	UKUPNO
	50.000,00  
	

	
	
	
	

	2.2.
	IZGRADNJA STAZA-J.J.STROSSMAYERA
	20.000,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	izvorni proračun (11)

	
	· stručni nadzor
	1.000,00
	izvorni proračun (11)

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	19.000,00 
	izvorni proračun (11)



	
	UKUPNO
	20.000,00
	

	
	
	
	

	2.3.
	IZGRADNJA STAZA-I. GUNDULIĆA
	6.500,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	izvorni proračun (11)

	
	· stručni nadzor
	300,00
	izvorni proračun (11)

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	6.200,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	6.500,00
	

	
	
	
	

	2.4.
	IZGRADNJA STAZA-SAVSKA
	9.000,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	400,00
	izvorni proračun (11)

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	8.600,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	9.000,00 
	

	
	
	
	

	2.5.
	IZGRADNJA STAZA-M.GUPCA
	35.000,00 
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	1.700,00
	izvorni proračun (11)

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	33.300,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	35.000,00
	

	
	
	
	

	2.6.
	OSTALI PROMETNI OBJEKTI
	12.900,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	12.900,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	12.900,00
	

	UKUPNO JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET VOZILA            133.400,00


●IZMJENE I DOPUNE PLANA:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	2.1.
	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-ŠATCI


	0,00 
	

	
	UKUPNO
	0,00  
	

	
	
	
	

	2.2.
	IZGRADNJA STAZA-J.J.STROSSMAYERA
	20.000,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	20.000,00 
	namjenski prihod (44)



	
	UKUPNO
	20.000,00
	

	
	
	
	

	2.3.
	IZGRADNJA STAZA-I. GUNDULIĆA
	69.800,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	69.800,00
	namjenski prihod (44) – 28.000,00
kapitalne pomoći (52)-41.800,00

	
	UKUPNO
	69.800,00
	

	
	
	
	

	2.4.
	IZGRADNJA STAZA-SAVSKA
	9.000,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	9.000,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	9.000,00 
	

	
	
	
	

	2.5.
	IZGRADNJA STAZA-M.GUPCA
	0,00 
	

	
	UKUPNO
	0,00
	

	
	
	
	

	2.6.
	OSTALI PROMETNI OBJEKTI
	0,00
	

	
	
	0,00
	

	       2.7.
	IZGRADNJA STAZA- K. TOMISLAVA
	79.000,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	79.000,00
	izvorni proračun (11) - 32.000,00
kapitalne pomoći (52)- 47.000,00

	
	UKUPNO
	79.000,00
	

	
	
	
	

	2.8.
	IZGRADNJA STAZE-LJ. GAJA
	10.000,00
	

	
	· građevinski radovi izgradnje
	10.000,00
	namjenski prihod (44)

	
	
	
	

	UKUPNO JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET VOZILA            187.800,00


3. GRAĐEVINE I UREĐAJI  JAVNE NAMJENE

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu u Program građenja komunalne infrastrukture ne iskazuju se rashodi za građenje općinskih zgrada (domova, Centra kompetencije, muzeja),  vodovodne i kanalizacijske mreže, kao ni rashodi za dodatna ulaganja na tim građevinama.  Stoga u ovom Programu nisu iskazani rashodi za navedene građevine iako su rashodi za isto predviđeni  Prijedlogom proračuna Općine Slavonski Šamac za 2025. godinu.

●PLAN:
	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	3.1.
	INTERPRETACIJSKI CENTAR I TRG

	500.000,00
	

	
	· - stručni nadzor
	20.000,00
	

	
	- izrada projektno-tehničke dokumentacije
	10.000,00
	europ. zajednica  (59)

	
	- građevinski troškovi izgradnje
	470.000,00 
	europ. zajednica  (59)

	
	UKUPNO
	500.000,00  
	

	
	
	
	

	3.2.
	IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA


	10.000,00
	

	
	· nabava, ugradnja i opremanje dječjih igrališta
	10.000,00
	kapitalne pomoći (52)

	
	UKUPNO
	10.000,00
	

	
	
	
	

	3.3.
	IGRALIŠTE
	15.000,00 
	pomoći tekuće (51)

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	15.000,00
	pomoći tekuće (51)

	
	UKUPNO
	15.000,00 
	

	
	
	
	

	3.4.
	NOVA SVLAČIONICA
	25.000,00
	

	
	· izrada projektne dokumentacije
	25.000,00
	namjenski prihodi (44)

	
	UKUPNO
	25.000,00
	

	
	
	
	

	3.5.
	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
	5.000,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	5.000,00
	izvorni prihodi (11)

	
	UKUPNO
	5.000,00
	

	
	
	
	

	UKUPNO GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE                                                           555.000,00


●IZMJENE I DOPUNE:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	3.1.
	INTERPRETACIJSKI CENTAR I TRG


	0,00
	

	
	
	
	

	3.2.
	IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA


	0,00
	

	
	
	
	

	3.3.
	IGRALIŠTE
	0,00 
	

	
	
	
	

	3.4.
	NOVA SVLAČIONICA
	0,00
	

	
	
	
	

	3.5.
	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
	0,00
	

	
	
	
	

	UKUPNO GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE                                                           0,00


4. JAVNA PARKIRALIŠTA

●PLAN:

	Redni

broj
	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	4.1.
	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U SLAVONSKOM ŠAMCU I KRUŠEVICI
	 0,00

	

	
	- građevinski radovi izgradnje
	16.000,00
	izvorni prihodi (11)



	
	UKUPNO:
	16.000,00
	


●IZMJENE I DOPUNE:
	Redni

broj
	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	4.1.
	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U SLAVONSKOM ŠAMCU I KRUŠEVICI
	 0,00


	

	
	UKUPNO:
	0,00
	


5. JAVNE ZELENE POVRŠINE

●PLAN:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	5.1.
	IZGRADNJA ĆUPRIJA NA JAVNIM POVRŠINAMA


	2.600,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	2.600,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	2.600,00  
	


●IZMJENE I DOPUNE:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	5.1.
	IZGRADNJA ĆUPRIJA NA JAVNIM POVRŠINAMA


	100,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	100,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	100,00  
	

	UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE
	100,00
	


6. JAVNA RASVJETA

●PLAN

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	6.1.
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NOVOJ ULICI  
	16.000,00 
	

	
	· troškovi projektiranja
	0,00 
	izrađena proj.dok.

	
	· stručni nadzor 
	1.000,00 
	kapitalne pomoći (52)

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	15.000,00
	kapitalne pomoći (52)

	
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE-MOSTOGRADNJA
	16.000,00
	

	
	· troškovi projektiranja
	0,00
	Izrađena proj.dokumen

	
	· stručni nadzor 
	1.000,00
	kapitalne pomoći (52)

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	15.000,00  
	kapitalne pomoći (52)

	
	UKUPNO
	16.000,00
	

	UKUPNO JAVNA RASVJETA:                                                                                   32.000,00


●IZMJENE I DOPUNE:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	6.1.
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NOVOJ ULICI  
	13.500,00 
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	13.500,00
	izvorni proračun (11)

	
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE-MOSTOGRADNJA
	0,00
	

	
	UKUPNO
	0,00
	

	
	
	
	

	6.2. 
	IZGRADNJA JAVNE RASVNETE-K.ZVONIMIRA
	15.000,00
	

	
	- građevinski troškovi izgradnje
	15.000,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	15.000,00
	

	UKUPNO JAVNA RASVJETA:                                                                                  28.500,00


7. GROBLJA

●PLAN

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	2.1.
	IZGRADNJA STAZA U GROBLJU U SLAVONSKOM ŠAMCU


	40.000,00 
	

	
	· stručni nadzor
	1.200,00
	izvorni proračun (11)

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	38.800,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	40.000,00
	

	
	
	
	

	2.2.
	IZGRADNJA/POSTAVLJANJE ZVONIKA
	13.300,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	13.300,00 
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	13.300,00
	

	
	
	
	

	2.3.
	PRESLAGIVANJE KOCKICA
	40.000,00
	

	
	-
građevinski troškovi izgradnje
	40.000,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	40.000,00
	

	UKUPNO  GROBLJA                                                                                                 93.300,00


●IZMJENE I DOPUNE

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	2.1.
	IZGRADNJA STAZA U GROBLJU U SLAVONSKOM ŠAMCU


	0,00 
	

	
	
	
	

	2.2.
	IZGRADNJA/POSTAVLJANJE ZVONIKA
	0,00
	

	
	
	
	

	2.3.
	PRESLAGIVANJE KOCKICA
	0,00
	

	UKUPNO  GROBLJA                                                                                                 0,00


V.

Za investicije iz točke IV. ovog Programa planiran je iznos po stavkama:

- javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
                  187.800,00 EUR

- javne zelene površine
                                                                                                      100,00 EUR       

- Javna rasvjeta







                    28.500,00 EUR

UKUPNO:






                               216.400,00 EUR.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi iz stavka 1. ove točke iskazani su u ovom Programu odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

VI.

Za ostvarivanje financiranja utvrđenog Programa prema procijenjenim  troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima sukladno točki  III. ovog Programa u sljedećim iznosima:

	Redni

Broj
	
	Iznos (EUR)

	1.
	Izvorni proračun- izvor (11)
	69.600,00

	2.
	Namjenski prihod - izvor (44)
	      58.000,00

	3.
	Kapitalne pomoći – izvor (52)
	88.800,00

	
	UKUPNO:
	    216.400,00


VII.

Visina predviđenih troškova i iskaz financijskih sredstava prema izvorima za ostvarivanje Programa mogu se tijekom programiranog razdoblja mijenjati sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Slavonski Šamac za 2025. godinu i pribavljenim podacima glede utvrđivanja visine cijena.

VIII.        

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Slavonski Šamac do kraja ožujka 2026. godine Izvješće o izvršenju ovog Programa.

C. ZAVRŠNA ODREDBA

IX.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se za proračunsku 2025. godinu..

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:363-04/24-02/2 

URBROJ: 2178-9-02-25-2
U Slavonskom Šamcu, 19. prosinca 2025. godina

                                                                                                                       PREDSJEDNIK

                                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                    Marko Ćosić, dipl.ing.


