R E P U B L I K A   H R V A T S K A

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2025. GODINU

(Izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2025. GODINU

(Izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine)

Slavonski Šamac, veljača 2025.

Slavonski Šamac, veljača 2025.

Sadržaj

1.	UVOD	3

2.	PREGLED STANJA U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC	4

3.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	5

3.1.	Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	8

3.2.	Analiza statusa provedbene mjere	9

3.3.	Opis statusa provedbene mjere	10

3.4.	Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	14

4.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	16

POPIS TABLICA

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava	8

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere	9

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera	10

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe	14

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja	14

- UVOD

Općina Slavonski Šamac izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2025. godinu (u daljnjem tekst kao Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Slavonski Šamac kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), kojim se propisuje da jedinica lokalne samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine.

Općinski načelnik Općine Slavonski Šamac je dana 29. prosinca 2021. godine donio Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Provedbeni programi Općine Slavonski Šamac je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Slavonski Šamac. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Slavonski Šamac je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine.

Načelnik Općine Slavonski Šamac dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru informaciju o izrađenom i javno objavljenom Godišnjem izvješću o provedbi Provedbenog programa Općine Slavonski Šamac. Podaci sadržani u Izvješću odnose se na Provedbeni program donesen u prethodnom mandatnom razdoblju.

- PREGLED STANJA U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC

Općina Slavonski Šamac smještena je u Brodsko-posavskoj županiji, na lijevoj obali rijeke Save, uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Općinu čine dva naselja, Slavonski Šamac i Kruševica. Prema Popisu stanovništva 2021. godine Općina broji 1.576 stanovnika, pri čemu je, kao i u većem dijelu istočne Hrvatske, prisutan trend smanjenja broja stanovnika i starenja populacije.

Prostorna obilježja Općine značajno utječu na njezin razvojni potencijal. Dio teritorija obilježen je vodnim površinama i prirodnim ograničenjima, što smanjuje raspoloživost obradivog poljoprivrednog zemljišta i utječe na strukturu gospodarskih aktivnosti. Gospodarska struktura Općine temelji se pretežito na malim poduzetnicima, obrtima i uslužnim djelatnostima lokalnog karaktera, dok su proizvodne i poljoprivredne aktivnosti zastupljene u ograničenom opsegu.

Na području Općine djeluju obrti i manji gospodarski subjekti iz područja trgovine, ugostiteljstva, građevinskih i servisnih usluga te drugih djelatnosti koje zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva. Razvoj gospodarstva u velikoj mjeri ovisi o jačanju poduzetničke infrastrukture, poticanju samozapošljavanja te korištenju sredstava iz nacionalnih i europskih fondova.

Razvojni izazovi Općine povezani su s demografskim kretanjima, ograničenom gospodarskom bazom i potrebom za daljnjim ulaganjima u infrastrukturu, dok se razvojne prilike očituju u geostrateškom položaju uz rijeku Savu, prometnoj povezanosti te mogućnostima korištenja europskih fondova za infrastrukturne i razvojne projekte.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Slavonski Šamac se vodi svojom Vizijom i Misijom.

VIZIJA:

„Općina Slavonski Šamac područje je s razvijenim proizvodnim i prerađivačkim djelatnostima. Potencijali rijeke Save i prirodni resursi na održiv se način koriste u svrhu razvoja specifičnih oblika turističke ponude ruralnog turizma u sinergiji s ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom. Uz očuvane tradicijske vrijednosti i običaje, kvalitetne i raznolike društvene sadržaje, te aktivnu lokalnu zajednicu, područje Općine perspektivno je za život i rad mladih obitelji “

VIZIJA:

„Općina Slavonski Šamac područje je s razvijenim proizvodnim i prerađivačkim djelatnostima. Potencijali rijeke Save i prirodni resursi na održiv se način koriste u svrhu razvoja specifičnih oblika turističke ponude ruralnog turizma u sinergiji s ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom. Uz očuvane tradicijske vrijednosti i običaje, kvalitetne i raznolike društvene sadržaje, te aktivnu lokalnu zajednicu, područje Općine perspektivno je za život i rad mladih obitelji “

MISIJA:

„Općina Slavonski Šamac želi kreirati okruženje pogodno za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja imovine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.

MISIJA:

„Općina Slavonski Šamac želi kreirati okruženje pogodno za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja imovine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova. Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Općina Slavonski Šamac je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine provodila mjere i aktivnosti utvrđene Provedbenim programom, uz prilagodbu financijskog okvira kroz Izmjene i dopune Proračuna za 2025. godinu. Provedba je bila usmjerena na unaprjeđenje komunalne infrastrukture, socijalne sigurnosti, obrazovanja, kulture te učinkovitog funkcioniranja lokalne uprave.

U području lokalne uprave i administracije osigurano je redovito funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela, provedba lokalnih izbora te organizacija i obilježavanje Dana Općine. Povećanje planiranih sredstava kroz izmjene proračuna omogućilo je stabilan rad uprave i provedbu planiranih aktivnosti.

U okviru protupožarne i civilne zaštite osigurana su sredstva za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje te civilnu zaštitu, čime je osigurana operativna spremnost i sigurnost stanovništva.

U području socijalne skrbi i demografskih mjera provedene su aktivnosti novčanih pomoći, demografskih potpora te program javnih radova. Posebno je značajan program zapošljavanja žena iz ciljnih skupina („Zaželi“), za koji su u proračunu osigurana znatna sredstva, čime su stvoreni preduvjeti za njegovu provedbu u narednom razdoblju.

U sektoru odgoja i obrazovanja osigurano je financiranje predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja. Znatna sredstva planirana su za predškolski odgoj te za izgradnju i opremanje dječjih igrališta, čime se stvaraju dugoročni uvjeti za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih.

Područje kulture, sporta i religije obuhvatilo je financiranje kulturnih i sportskih aktivnosti, manifestacija i obilježavanja, uključujući organizaciju događanja i programa u zajednici. Aktivnosti su realizirane u skladu s planiranim prioritetima i proračunskim mogućnostima.

Općina je provodila demografske mjere usmjerene na potporu obiteljima kroz isplatu naknada za novorođenu djecu te dodjelu financijskih sredstava za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji.

Najznačajnija ulaganja tijekom 2025. godine bila su usmjerena na područje komunalnog gospodarstva, kroz provedbu aktivnosti građenja i održavanja komunalne infrastrukture. U izvještajnom razdoblju realizirana je izgradnja pješačkih staza u Ulici J. J. Strossmayera, Gundulićevoj ulici, Savskoj ulici, Ulici kralja Tomislava u Kruševici te Ulici Ljudevita Gaja.

Također su provedena ulaganja u javnu rasvjetu, održavanje i uređenje groblja, javnih zelenih površina te u domove i druge objekte u vlasništvu Općine, čime se dodatno unaprijedio komunalni standard i kvaliteta života stanovnika.

U proračunu su planirana značajna sredstva za projekte zelene urbane obnove, čime se stvaraju preduvjeti za buduće infrastrukturne zahvate.

U području zaštite okoliša planirana su sredstva za provedbu aktivnosti očuvanja okoliša, dok je provedba prilagođena financijskom okviru utvrđenom izmjenama proračuna.

U okviru gospodarskog razvoja, Općina je osigurala potpore poduzetnicima i obrtnicima, čime se potiče razvoj lokalnog gospodarstva i poduzetničkih aktivnosti.

Tijekom 2025. godine Općina Slavonski Šamac nastavila je s provedbom projekata koji imaju kontinuirani karakter, dok su pojedini kapitalni projekti planirani kroz izmjene proračuna radi njihove realizacije u narednom razdoblju. Provedba mjera bila je usklađena s financijskim mogućnostima i prioritetima razvoja Općine.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Slavonski Šamac prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta:

- Kontinuirani razvoj Općinske uprave,

- Poboljšanje kvalitete života i obrazovanje,

- Konkurentno i inovativno gospodarstvo i infrastruktura.

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Općine Slavonski Šamac je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera  te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.

- Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 18 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 1.878.327,11 eura.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| R.br. | Naziv mjere | Procijenjeni trošak provedbene mjere u € | Planirani iznos iz provedbenog za 2025. godinu u € | Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2025. u € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unapređenje lokalne uprave i administracije | 1.420.684,85 | 303.112,35 | 371.141,94 |
| 2. | Protupožarna i civilna zaštita | 143.738,80 | 28.668,12 | 29.985,27 |
| 3. | Ulaganja u socijalni program | 510.584,64 | 58.132,59 | 353.630,54 |
| 4. | Odgoj i obrazovanje | 281.637,80 | 59.725,27 | 645.359,13 |
| 5. | Kultura, tjelesna kultura i sport | 205.853,08 | 41.011,35 | 86.150,76 |
| 6. | Održivi razvoj i zaštita okoliša | 19.908,42 | 19.908,42 | 0,00 |
| 7. | Komunalno gospodarstvo | 4.325.004,98 | 394.850,35 | 386.059,47 |
| 8. | Gospodarski razvoj | 53.089,12 | 13.272,28 | 6.000,00 |
| Ukupno: |  | 6.960.501,69 | 918.680,73 | 1.878.327,11 |

- Analiza statusa provedbene mjere

Općina Slavonski Šamac je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 8 mjera. Tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjera odvijala se sukladno planiranoj dinamici, pri čemu je 7 mjera označeno statusom „provedeno“, dok jedna mjera nije provedena.

U okviru pojedinih mjera dio aktivnosti i projekata realiziran je u cijelosti, dok se provedba dijela aktivnosti nastavlja i u narednim razdobljima, s obzirom na njihov kontinuirani karakter ili faznu realizaciju. Takav pristup omogućio je stabilnu provedbu mjera te kontinuirano unaprjeđenje komunalnih, društvenih i razvojnih funkcija Općine.

Provedba mjera doprinijela je očuvanju i unapređenju komunalnog standarda, razvoju infrastrukture, jačanju socijalne uključenosti te poboljšanju kvalitete života stanovnika Općine Slavonski Šamac, uz racionalno korištenje raspoloživih proračunskih sredstava.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere

| R.br. | Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unapređenje lokalne uprave i administracije | Provedeno |
| 2. | Protupožarna i civilna zaštita | Provedeno |
| 3. | Ulaganja u socijalni program | Provedeno |
| 4. | Odgoj i obrazovanje | Provedeno |
| 5. | Kultura, tjelesna kultura i sport | Provedeno |
| 6. | Održivi razvoj i zaštita okoliša | Nije pokrenuto |
| 7. | Komunalno gospodarstvo | Provedeno |
| 8. | Gospodarski razvoj | Provedeno |

- Opis statusa provedbene mjere

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

| Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije |  |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Slavonski Šamac |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.420.684,85 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 303.112,35 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 371.141,94 |
| Status provedbe mjere: | Provedeno |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je modernizacija javne uprave i administracije te pružanje jasnih i sigurnih javnih usluga i transparentne i konkretne aktivnosti općinskih tijela u svrhu boljitka stanovništva. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se tijekom 2025. godine provodila kontinuirano kroz redoviti rad Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno cjelokupne Općinske uprave, osiguravanje administrativne i tehničke podrške te provedbu aktivnosti vezanih uz lokalne izbore i obilježavanje Dana Općine. Osim navedenih aktivnosti u aktivnosti Općinska uprava uvršteni su svi troškovi koji se odnose i na potrošnju električne energije za sve građevine u vlasništvu Općine, telefon i Internet za sve zgrade u vlasništvu Općine, reprezentacija, usluge promidžbe i informiranja (usluge medija), usluge odvjetnika, geodetsko katastarske usluge, komunalne usluge , uredski namještaj i oprema, dokumenti prostornog uređenja i drugo. Aktivnosti su realizirane sukladno izmjenama proračuna i osiguranim sredstvima, čime je osigurano nesmetano funkcioniranje lokalne uprave i predstavničkih tijela. |
| Mjera 2. Protupožarna i civilna zaštita |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Slavonski Šamac |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 143.738,80 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 28.668,12 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 29.985,27 |
| Status provedbe mjere: | Provedeno |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je zaštita imovine i ljudi kroz djelovanje Vatrogasne i civilne zaštite. pripremanje i organizacija sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće. |
| Opis statusa provedbe: | U okviru ove mjere tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti zaštite od požara, civilne zaštite te zaštite i spašavanja. Provedbom mjere osigurana je operativna spremnost sustava civilne zaštite i vatrogastva, uz prilagodbu financijskog okvira kroz izmjene proračuna u skladu s stvarnim potrebama. |
| Mjera 3. Ulaganja u socijalni program |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Slavonski Šamac |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 510.584,64 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 58.132,59 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 353.630,54 |
| Status provedbe mjere: | Provedeno |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je poboljšanje učinkovitosti sustava socijalne skrbi, smanjenje siromaštva i nezaposlenosti te socijalne isključenosti., te poticanje demografije i pomoć mladim obiteljima na području općine. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je provedena kroz dodjelu socijalnih i demografskih potpora, provedbu programa javnih radova te aktivnosti usmjerene na zapošljavanje i podršku ranjivim skupinama. Dio aktivnosti provodio se kontinuirano tijekom godine, dok pojedini projekti nisu realizirani u izvještajnom razdoblju unatoč planiranim sredstvima kroz izmjene proračuna. Provedbom mjere osigurana je socijalna sigurnost i potpora stanovništvu. |
| Mjera 4. Odgoj i obrazovanje |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Slavonski Šamac |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 281.637,80 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 59.725,27 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 645.359,13 |
| Status provedbe mjere: | Provedeno |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je osigurati održivi razvoj školske i predškolske djelatnosti. Ova mjera usmjerena je na olakšavanje života mladih obitelji na području Općine, kao i poticaj mladima na obrazovanje. |
| Opis statusa provedbe: | Tijekom 2025. godine mjera se provodila kroz financiranje predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja. Većina aktivnosti realizirana je sukladno planiranim sredstvima, dok pojedini kapitalni projekti, poput izgradnje i opremanja dječjih igrališta, nisu provedeni u izvještajnom razdoblju te se planiraju za naredna razdoblja. |
| Mjera 5. Kultura, tjelesna kultura i sport |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Slavonski Šamac |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 205.853,08 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 41.011,35 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 86.150,76 |
| Status provedbe mjere: | Provedeno |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je osigurati bolji i kvalitetniji život. Ova mjera je usmjerena na razvoj kulture, tjelesne kulture i sporta. Velika pažnja se pridaje ulaganju u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodila kroz financiranje kulturnih, sportskih i vjerskih aktivnosti, potporu udrugama te organizaciju manifestacija i obilježavanja. Aktivnosti su realizirane u skladu s planiranom dinamikom, uz određena povećanja sredstava kroz izmjene proračuna radi provedbe manifestacija i javnih događanja. |
| Mjera 6. Održivi razvoj i zaštita okoliša |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Slavonski Šamac |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 19.908,42 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 19.908,42 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 0,00 |
| Status provedbe mjere: | Nije pokrenuto |
| Svrha provedbe mjere: | Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom jedno je značajnijih gospodarskih pitanja. Gospodarenjem otpada se cilja povećati odvojeno sakupljanje, smanjenje odlaganja te provesti mjere za sprječavanje nastanka otpada, a samim time i očuvati okoliš. |
| Opis statusa provedbe: | Tijekom 2025. godine u okviru ove mjere nije bilo provedbenih aktivnosti, s obzirom na to da nisu osigurana niti utrošena sredstva za njezinu provedbu u izvještajnom razdoblju. |
| Mjera 7. Komunalno gospodarstvo |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Slavonski Šamac |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 4.325.004,98 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 394.850,35 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 386.059,47 |
| Status provedbe mjere: | Provedeno |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Općine kroz kapitalne projekte poput uređenje groblja, izgradnje i uređenja javne rasvjete te nerazvrstanih cesta i staza čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera je tijekom izvještajnog razdoblja provedena u značajnom opsegu kroz ulaganja u komunalnu infrastrukturu, javne prometne površine, javnu rasvjetu, groblja, javne zelene površine te ostale građevine i uređaje javne namjene. Dio aktivnosti realiziran je kroz program građenja, dok se dio provodio kroz programe održavanja komunalne infrastrukture. Pojedini kapitalni projekti nisu realizirani u izvještajnom razdoblju, dok su drugi provedeni sukladno izmjenama proračuna |
| Mjera 8. Gospodarski razvoj |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Slavonski Šamac |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 53.089,12 |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 13.272,28 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 6.000,00 |
| Status provedbe mjere: | Provedeno |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je podrška gospodarstvu i poduzetnicima na području Općine zbog problema uzrokovanih globalnom pandemijom i poticanje inovativnih ideja sve u cilju oporavka i razvoja gospodarstva. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodila kroz dodjelu potpora poduzetnicima i obrtnicima. Aktivnosti su realizirane u manjem opsegu u odnosu na planirana sredstva, sukladno iskazanim potrebama korisnika tijekom izvještajnog razdoblja, čime se osigurala ciljana potpora lokalnom gospodarstvu. |

- Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Slavonski Šamac je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa. Većina mjera je u tijeku dok je jedna mjera provedena u prethodnim godinama.

Provedba mjera kao planirana u Provedbenom programu uvelike se ostvaruju prema planiranom te sedam mjera sa statusom „Provedeno“ i jedna mjera sa statusom „Nije pokrenuto“. Većina aktivnosti i projekata provodi se u skladu s predviđenom dinamikom provedbe uz veliku većinu ostvarenih utvrđenih rokova.

Budući da se podaci za izradu Izvješća odnose na razdoblje važenja Provedbenog programa 2021.–2025., koji je izrađen i donesen 2021. godine, uočavaju se značajna odstupanja između planiranih sredstava utvrđenih Provedbenim programom za 2025. godinu i sredstava utvrđenih u izvršenju Proračuna za 2025. godinu. Do navedenih odstupanja došlo je radi činjenice kako tijekom mandatnog razdoblja nisu rađene izmjene i dopune Provedbenog programa, dok su se proračunski planovi prilagođavali stvarnim potrebama i okolnostima.

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih

u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja

Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac tijekom 2025. godine donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2025. godinu u kojima su evidentirane izmjene u prihodima i primicima te rashodima i izdacima. Također, evidentirane su izmjene u vrijednosti pojedinačnih aktivnosti ili projekata (povećanje/smanjenje) zbog kojih se planiran iznos mjere za 2025. godinu može razlikovati od iznosa utrošenih sredstava u izvještajnom razdoblju.

U Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2025. godinu dodane su aktivnosti/projekti koji su uvršteni u proračun tijekom izvještajnog razdoblja.

Potrebno je napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Slavonski Šamac Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom,

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj,

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Slavonski Šamac tijekom izvještajnog razdoblja:

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Slavonski Šamac, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 7. Komunalno gospodarstvo

- A1009-01 Nerazvrstane ceste – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost planirano je 53.089,12 eura, ali tijekom izvještajnog razdoblja sredstva nisu utrošena,

- A1009-02 Javne prometne površine – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 180.091,25 eura, dok su planirana sredstva iznosila 26.544,56 eura, uređivale su se staze u ulicama J.J. Strosmayera, Gundulićevoj ulici, Savskoj ulicu, ulci K. Tomislava u Kruševici i ulici LJ. Gaja,

- A1009-03 Dodatna ulaganja i izgradnja javne rasvjete – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 27.730,00 eura, dok su planirana sredstva iznosila 39.816,84 eura, postavljala se nova rasvjeta u Novoj ulici i ulici Kralja Zvonimira,

- A1009-04 Javna parkirališta – sredstva za navedenu aktivnost nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju, planirana sredstva iznosila su 1.327,23 eura,

- A1009-05 Javne zelene površine – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost nisu utrošena sredstva, dok su planirana sredstva iznosila 2.654,46 eura,

- A1009-06 Uređenje groblja – sredstva za navedenu aktivnost nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju, planirana sredstva iznosila su 3.981,68 eura,

- A1009-08 Ostale građevine i uređaji javne namjene - sredstva za navedenu aktivnost nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju, planirana sredstva iznosila su 132.722,81 eura,

- A1010-01 Staze, ceste i slični građevinski objekti – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 8.262,50 eura, dok su planirana sredstva iznosila 6.636,14 eura,

- A1010-03 Potrošnja i održavanje javne rasvjete – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 16.279,65,00 eura na potrošnju električne energije, dok su planirana sredstva iznosila 19.908,42 eura,

- A1010-04 Uređenje groblja – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 2.222,31 eura, dok su planirana sredstva iznosila 2.654,46 eura,

- A1010-05 Održavanje i uređenje javnih i ostalih površina – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 29.536,57 eura na usluge deratizacije, dezinsekcije, pražnjenje spremnika animalnog otpada (otpad životinjskog porijekla) i nasipanje manje količine šljunka na leniji u Kruševici, dok su planirana sredstva iznosila 13.272,28 eura,

- A1012-01 Ulaganje u domove i ostale građevinske objekte – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 96.769,40 eura na materijal i usluge za održavanje, oprema za kuhinju, ulaganje u dom Kruševica, dok su planirana sredstva iznosila 45.125,75 eura,

- A1012-02 Održavanje javnih i ostalih površina – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost nisu utrošena sredstva, planirana sredstva iznosila 1.327,23 eura,

- A1012-03 Gradnja ostalih objekata u vlasništvu općine – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 8.417,79 eura, dok su planirana sredstva iznosila 19.908,42 eura,

- A1012-04 Plaća za zaposlenike – sredstva za navedenu aktivnost nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju, planiran sredstva iznosila su 25.880,95 eura,

- A1012-05 Zelena urbana obnova – ova aktivnost nije bila planirana u provedbenom programu nego je dodana kroz rebalans proračuna, za nju je utrošeno 16.750,00 eura, za Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama Općine Slavonski Šamac, a odnosi se na rekonstrukciju zgrade i plansku sadnja drveća u oba naselja, kroz navedeni projekt. U 2025. godini je pokrenut postupak Javne nabave, a u 2026. godini se planiraju radovi izgradnje i sadnje.

Mjera 8. Gospodarski razvoj

- Pomoći poduzetnicima i obrtnicima (dodjela potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima) – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 6.000,00 eura, dok su planirana sredstva iznosila 13.272,28 eura.

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja.

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje

- A1004-01 Predškolski odgoj – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 563.338,38 eura, 531.067,68 odnosi se na troškove izgradnje dječjeg vrtića, dok je iznos od 32.270,70 eura bio namijenjen za  trošak programa predškole i programa igraonice, u provedbenom programu planirana sredstva iznosila za ovu aktivnost iznosila su 14.599,51 eura,

- A1004-02 Osnovno školstvo – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 12.770,75 eura, od tog a 10.561,42 eur je utrošeno na kupovinu radnih bilježnica osnovnoškolcima, dok su planirana sredstva iznosila 20.572,04 eura,

- A1004-03 Srednje školstvo – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 4.000,00 eura za sufinanciranje kupnje udžbenika srednjoškolcima, dok su planirana sredstva iznosila 11.281,44 eura,

- A1004-04 Visoko školstvo - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 11.250,00 eura za pomoć studentima, dok su planirana sredstva iznosila 13.272,28 eura,

- A1004-05 Izgradnja i opremanje dječjih igrališta - ova aktivnost nije bila planirana u provedbenom programu nego je dodana kroz rebalans proračuna, za nju je utrošeno 54.000,00 eura za izgradnju i uređenje dječjeg igrališta u dvorištu Dječjeg vrtića.

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 1. Unapređenje lokalne uprave i administracije

- Javna uprava i administracija – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 336.691,51 eura, dok je planirana vrijednost iznosila 293.821,75 eura. Ova aktivnost odnosi se na plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal i dijelove za tekuće i inovativno održavanje, sitan inventar, službenu radnu i zaštitnu odjeću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i inovativnog održavanja, usluge promidžbe i informiranja (medije), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge (odvjetnik, knjig. usluge), računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ostale nespomenute financijske rashode, uredski namještaj i opremu, opremu za ostale namjene, otplatu glavnica zajmova državnog proračuna i ulaganje u računalne programe,

- A1001-02 Provedba lokalnih izbora - ova aktivnost nije bila planirana u provedbenom programu nego je dodana kroz rebalans proračuna, za nju je utrošeno 19.129,44 eura,

- A1001-03 Obilježavanje Dana Općine – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 15.320,99 eura, na usluge promidžbe i informiranja, reprezentacija (dan Općine) i ostali nespomenuti rashodi, dok su planirana sredstva iznosila 9.290,60 eura.

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 3. Ulaganja u socijalni program

- A1003-01 Socijalna skrb i novčane pomoći – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 8.198,86 eura, planirana sredstva iznosila su 11.945,05 eura, dodjeljivale su se naknade građanima i kućanstvima u novcu, božićnice i uskrsnice za umirovljenike, te donacije Crvenom križu,

- A1005-06 Demografske mjere – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 14.599,46 eura, rashodi se odnose na naknade za rodilje i opremu za novorođenčad te kapitalne donacije građanima i kućanstvima za rješavanje stambenog pitanja (kupovina i građenje stambenog objekta), planirana sredstva iznosila su 30.526,25 eura,

- A1006-01 Program javnih radova – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 13.571,96 eura na plaće za redovan rad i doprinose na plaću, naknade troškova zaposlenima, planirana sredstva iznosila su 15.661,29 eura

- A1007-01 Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške - Program „Zaželi“ – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 281.979,81 eura, za ovu aktivnost nisu bila planirana u provedbenom programu,

- A1007-02 Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina – sredstva za navedenu aktivnost nisu iskorištena u izvještajnom razdoblju, niti su za nju bila planirana sredstva,

- A1007-03 Promidžba i vidljivost – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 35,00 eura na reportažu, medijsko praćenje i TV reportažu za Zaželi te promidžbene materijale, za ovu aktivnost nisu bila planirana u provedbenom programu,

- A1007-04 Upravljanje projektom i administracija – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 35.245,45 eura, na ugovore o djelu, doprinose, plaće i ostale usluge upravljanja projektom (vanjski suradnik), za ovu aktivnost nisu bila planirana u provedbenom programu,

Mjera 5. Kultura, tjelesna kultura i sport

- A1005-01 Kultura – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 7.300,00 eura na tekuće donacije udrugama građana, dok su planirana sredstva iznosila 7.299,75 eura,

- A1005-02 Šport – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 26.992,03 eura na tekuće donacije športskim društvima, dok su planirana sredstva iznosila 17.253,97 eura,

- A1005-03 Religija – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 1.000,00 eura za donacije vjerskim organizacijama, dok su planirana sredstva iznosila 1.327,23 eura,

- A1005-04 Ostale potrebe – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 23.508,38 eura na članarine, tekuće donacije udrugama građana, političkim strankama, udrugama van područja općine, sufinanciranje priključka na vodu građanima, pričuvu te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, dok su planirana sredstva iznosila 11.148,72 eura,

- A10005-04 Manifestacije, obilježavanja i sl. (Advent) – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 19.849,88 eura za Advent u Slavonskom Šamcu, dok su planirana sredstva iznosila 3.981,68 eura,

- A1005-07 Manifestacije i ostala obilježavanja – ova aktivnost dodana je kroz rebalans proračuna, za nju je utrošeno 7.500,47 eura.

SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini, unaprjeđuje sustav civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 2. Protupožarna i civilna zaštita

- A1002-01 Zaštita od požara – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 24.812,90 eura, donacije dobrovoljnom vatrogasnom društvu,  dok su planirana sredstva iznosila 20.704,76 eura,

- A1002-02 Zaštita i spašavanje – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 663,61 eura, HGSS, dok su planirana sredstva iznosila 700,00 eura,

- A1002-04 Civilna zaštita – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost utrošeno je 4.508,76 eura na zaštitu i spašavanje te ostale nespomenute rashode civilne zaštite, dok su planirana sredstva iznosila 7.299,75 eura.

SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Očuvanje prirode, obnovljivih prirodnih resursa, voda, šuma, tla i mora osnova je održivog i uključivog rasta, sigurnosti proizvodnje hrane i smanjivanja siromaštva. Pitka voda, čist zrak, te zdravi kopneni, slatkovodni i morski ekosustavi omogućuju ljudima u Hrvatskoj da vode zdrav i produktivan život, ostvaruju vlastite potencijale i pridonose društvu, jer bez zdravog ekosustava to nije moguće.

Provedbom mjera želi se pridonijeti očuvanju okoliša za sadašnje u buduće generacije. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 6. Održivi razvoj i zaštita okoliša

- A1008-01 Zaštita okoliša – tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost nisu utrošena sredstva, planirana sredstva iznosila su 19.908,42 eura.

Sedam mjera u Provedbenom programu označene su kao provedene, budući da su u mandatnom razdoblju ostvareni planirani ciljevi i predviđeni opseg provedbe mjera. Većina aktivnosti provodi se kontinuirano te se, sukladno svojoj naravi, nastavlja i u sljedećim razdobljima. Jedna mjera nije pokrenuta, jer u 2025. godini za nju nisu utrošena sredstva. Projekti planirani za provedbu u okviru mandatnog razdoblja provedeni su u skladu s planiranom dinamikom, dok se provedba pojedinih projekata nastavlja kroz faznu realizaciju ili redovito održavanje.