R E P U B L I K A   H R V A T S K A

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

GODIŠNJI PLAN

UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA

U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ZA 2026. GODINU

Slavonski Šamac, listopad 2025.

Sadržaj

1.	UVOD	3

1.1.	GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U (SU)VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	4

1.2.	GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	7

1.3.	GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM I POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	8

1.3.1.	Poduzetnička zona	9

1.3.2.	Nerazvrstane ceste	10

1.4.	GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPLAGANJA NOGOMETNIM IGRALIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	11

1.5.	PLAN PRODAJE I KUPNJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	16

1.6.	GODIŠNJI PLAN IZGRADNJE I ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	17

1.7.	GODIŠNJI PLAN PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	19

1.8.	GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO - PRAVNIH ODNOSA	19

1.9.	GODIŠNJI PLAN VOĐENJA EVIDENCIJE IMOVINE	20

1.10.	GODIŠNJI PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE S  JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	21

1.1.	GODIŠNJI PLAN ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ISPRAVE PODOBNE ZA UPIS PRAVA VLASNIŠTVA ODNOSNO DAROVANJE NEKRETNINA	21

2.	STRATEŠKO USMJERENJE UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC	23

3.	KASKADIRANJE STRATEŠKOG CILJA UPRAVLJANJA SVIM OBLICIMA IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE	25

4.	POSEBNI CILJEVI I MJERE – SISTEMATIZIRANI PRIKAZ	27

5.	POSEBAN CILJ 1.1. - „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac“	31

6.	POSEBAN CILJ 1.2. - „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola Općine Slavonski Šamac kao (su)vlasnika trgovačkih društava“	37

7.	POSEBAN CILJ 1.3. - „Uspostaviti jedinstven sustav i kriterije u procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine, kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila njezina vrijednost“	39

8.	POSEBAN CILJ 1.4. - „Usklađenje i kontinuirano predlaganje te donošenje novih akata“	42

9.	POSEBAN CILJ 1.5. - „Ustroj, vođenje i redovno ažuriranje interne evidencije općinske imovine kojom upravlja Općina Slavonski Šamac“	43

10.	POSEBAN CILJ 1.6. - „Priprema, realizacija i izvještavanje o primjeni akata strateškog planiranja“	45

11.	POSEBAN CILJ 1.7. - „Razvoj ljudskih resursa, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskog aspekta Općine Slavonski Šamac“	47

POPIS TABLICA

Tablica 1. Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac	6

Tablica 2. Podaci o poslovnim prostorima i stanovima u vlasništvu Općine Slavonski Šamac	7

Tablica 3. Podaci o nogometnom igralištu na području Općine Slavonski Šamac te o vlasništvu nad njim prema stanju u zemljišnim knjigama	13

Tablica 4. Podaci o vrijednosti nogometnog igrališta u vlasništvu Općine Slavonski Šamac koncem 2025. u eurima	13

Tablica 5. Podaci o nogometnom klubu i broju sportaša, korisnika nogometnog igrališta u vlasništvu Općine Slavonski Šamac koncem 2025.	14

Tablica 6. Ciljevi u učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica	15

Tablica 7. Popis nekretnina koje su za prodaju	17

Tablica 8. Razvojni projekti Općine Slavonski Šamac	18

Tablica 9. Čestice koje Općina Slavonski Šamac planira zatražiti	23

Tablica 10. Pregled posebnih ciljeva i mjera	30

POPIS SLIKA

Slika 1. Grb NK „Graničar“	14

Shematski prikaz 2. Kaskadiranje strateškog cilja upravljanja nekretninama Općine Slavonski Šamac	26

- UVOD

Općina Slavonski Šamac izrađuje Plan upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac (dalje u tekstu Plan upravljanja za 2026. godinu). Plan se izrađuje za razdoblje od godinu dana. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člankom 54. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23).

Navedenim godišnjim planom obuhvatit će se i ciljevi, smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac u svrhu provođenja Strategije.  Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za razdoblje 2021. do 2027. primjenjivat će se u odnosu na upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac do donošenja nove Strategije sukladno odredbama Zakona o upravljanu nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23).

Smjernice Strategije, a time i odrednica godišnjih planova jest pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine Slavonski Šamac i generirati gospodarski rast kako bi se osigurala kontrola, javni interes i pravično raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac.

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Plan upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac i Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama i pokretninama, tri su ključna i međusobno povezana dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom. Strategijom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2021. do 2027. godine (dalje u tekstu: Strategija) određeni su srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom uvažavajući pri tome gospodarske i razvojne interese Općine Slavonski Šamac.

Planovi upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac usklađeni su sa Strategijom, a sadrže detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac.

Izvješće o provedbi Plana, kao treći ključni dokument upravljanja nekretninama i pokretninama izrađuje se do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu .

Upravljanje nekretninama i pokretninama kao ekonomski proces podrazumijeva izradu evidenciju imovine, odnosno uvid u njen opseg i strukturu, računovodstveno priznavanje i procjenu njene vrijednosti, razmatranje varijantnih rješenja uporabe imovine, odlučivanje o uporabi, i analizu mogućnosti njene utrživosti u kratkom i dugom roku, odnosno upravljanje učincima od njene uporabe. Upravljanje nekretninama odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za upravljanje nekretninama, sudjelovanje u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasničkopravnog statusa nekretnine, ustupanje nekretnina na korištenje ustanovama i pravnim osobama za obavljanje poslova od javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i poslova u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava.

Raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva Republike Hrvatske u korist fizičke ili pravne osobe, i to: prodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće suvlasničke zajednice, zamjena te davanje na uporabu ili korištenje. Temeljni cilj Strategije jest učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine prema načelu učinkovitosti dobroga gospodara. U tu svrhu potrebno je aktivirati nekretnine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac i staviti ih u funkciju gospodarskoga razvoja.

Godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama Općine Slavonski Šamac za 2026. godinu, predstavlja dokument u kojem se putem mjera, projekata i aktivnosti razrađuju elementi strateškog planiranja postavljeni u Strategiji upravljanja imovinom Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2021. do 2027. Nadalje, za predložene aktivnosti u okviru Plana definiraju se pokazatelji rezultata, mjerne jedinice za pokazatelje rezultata, kao i polazne i ciljane vrijednosti mjernih jedinica.

Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja nekretninama i pokretninama Općine Slavonski Šamac, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije.

  - GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U (SU)VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Trgovačka društva kojima je osnivač i (su)vlasnik Općina Slavonski Šamac važna su za zapošljavanje, znatno pridonose cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti i pružaju usluge od javnog interesa s osobinama javnog dobra. Unatoč svom specifičnom karakteru, ona moraju prilagoditi svoju organizaciju i poslovanje izazovu konkurencije te učinkovito poslovati, a sve u skladu s principima tržišnog natjecanja.

Bitna smjernica u Strategiji upravljanja imovinom koja se odnosi na trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac je unapređenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola Općine Slavonski Šamac kao (su)vlasnika trgovačkog društva. Odgovornost za rezultate poslovanja trgovačkih društava u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac uključuje složen proces aktivnosti uprava i nadzornih odbora, upravljačkih prava i odgovornosti. Općina Slavonski Šamac u okviru upravljanja vlasničkim udjelom trgovačkih društava obavlja sljedeće poslove:

- kontinuirano prikuplja i analizira izvješća o poslovanju dostavljena od trgovačkih društava,

- sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, predsjednici Uprava trgovačkih društava u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavljaju načelniku Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana.

Općina Slavonski Šamac u 2026. godini planira osnovati vlastito komunalno poduzeće (trgovačko društvo) koje će zapošljavati potreban broj radnika kako bi isto moglo preuzeti poslove održavanja javnih površina na području Općine Slavonski Šamac i groblja te druge poslove propisane zakonom, a u skladu s potrebama Općine.

Tablica 1. Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac

| Trgovačko društvo | Sjedište društva | OIB | Temeljni kapital | Ukupni prihodi 2024. | Dobit/gubitak 2024. | Broj zaposlenih 2024. | % vlasništva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posavska Hrvatska d.o.o. | Slavonski Brod | 51975721232 | 143.685,71 | 631,20 | 108,01 | 0 | 2,40 |
| Vodovod d.o.o. | Slavonski Brod | 80535169523 | 10.572.950,00 | 9.586.824,56 | -500.395,16 | 182 | 0,01 |

Općina Slavonski Šamac u 2026. godini planira osnovati vlastito komunalno poduzeće koje će zapošljavati potreban broj radnika za održavanje javnih površina, groblja i obavljanje drugih zakonom propisanih komunalnih poslova prema potrebama Općine.

  - GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Poslovni prostori su, prema odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15, 112/18), poslovne zgrade, poslovne prostorije, garaže i garažna mjesta. Pod pojmom stanovi, podrazumijevaju se stanovi u vlasništvu lokalnih jedinica.

Ciljevi upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima i stanovima u vlasništvu Općine Slavonski Šamac jesu sljedeći:

- Općina Slavonski Šamac mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim prostorima i stanovima na način da oni poslovni prostori i stanovi koji su potrebni Općini Slavonski Šamac budu stavljeni u funkciju koja će služiti njegovom racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. Svi drugi stanovi i poslovni prostori moraju biti ponuđeni na tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem;

- Ujednačiti standarde korištenja poslovnih prostora.

Tablica 2. Podaci o poslovnim prostorima i stanovima u vlasništvu Općine Slavonski Šamac

| Zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Slavonski Šamac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Drugi subjekti |  |  |  |
| Prostor | Površina | Zakupnik | Početak zakupa |
| k.č.br. 122 k.o. Slavonski Šamac Kralja Zvonimira 55 - dio Društvenog doma u Slavonskom Šamcu | 2,5m x 3 m | Hrvatski Telekom d.d. | 27. 09.2021. |
| k.č.br. 122 k.o. Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 55 - Vatrogasni dom – instalacija ATM stroja (Bankomata) | 2,5 m x 3 m | Raiffeisenbank Austrija d.d. | 01.09.2014. |
| k.č.br. 106 k.o. Slavonski Šamac | 80 m2 | Ordinacija dentalne medicine (privatna praksa) | 28. 02. 2022. |
| Prostor | Površina | Zakupnik | Početak zakupa |
| k.č.br. 106 k.o. Slavonski Šamac | 80 m2 | Dom zdravlja Slavonski Brod | 12. 02. 2019 |
| Prostor Općinske uprave |  |  |  |
| Prostor | Površina | Namjena |  |
| k.č.br. 125/1 k.o. Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 63 - Zgrada Općine Slavonski Šamac | 204 m² | Prostor Općinske uprave |  |
| Poslovni prostori za povremeno korištenje |  |  |  |
| Prostor | Površina | Namjena |  |
| k.č.br. 122 k.o. Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 55, -Društveni dom Slavonski Šamac | 777,83 m² | Povremeno korištenje |  |
| k.č.br. 175/1 k.o. Kruševica, Trg Stjepana Radića 1, Kruševica - Društveni dom Kruševica, | 250 m² | Povremeno korištenje |  |
| k.č.br. 1352/12 k.o. Slavonski Šamac Vladimira Nazora 64 Slavonski Šamac Poslovna zgrada | 302 m2 | REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA – POSTAJA GRANIČNE POLICIJE – Ugovor o privremenom korištenju zgrade za potrebe PGP Slavonski Šamac; KLASA: 374-01/18-01/15; URBROJ: 511-01-171-22-20, od 14. 03. 2022. godine |  |
| k.č. br. 185/2 k.o. Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 65/1, Slavonski Šamac Poslovna zgrada | 176 m2 | Građevina je katnosti prizemlje, kat i potkrovlje. U prizemlju građevine će biti smještena knjižnica, na katu će bit smješteni uredi za udruge, a u potkrovlju će biti višenamjenska dvorana i time se dobiva višefunkcionalna zgrada javne namjene, koju će koristiti svi stanovnici u novom urbanom okruženju. |  |
| Zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda i to poslovni prostor, dimenzija 5,0 m x 5,0 m - koji čini sastavni dio nekretnine označene kao ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – VATROGASNI PROSTOR, na k.č.br. 181; k.o. Slavonski Šamac, | 25 m2 | Poslovni prostor je namijenjen za smještaj elektroničke komunikacijske opreme i postrojenja u tornju nekretnine za antenski prihvat |  |
| k.č.br. 181; k.o. Slavonski Šamac, Crkvena ulica – Građevina javne i društvene namjene, ukupno građevinske (bruto) površine od 775,78 m2 | 100 m2 | Ovaj poslovni prostor planira se dati u zakup Domu zdravlja |  |
|  | 75 m2 | Ovaj poslovni prostor planira se dati u zakup za djelatnost ljekarne |  |
| Stanovi u vlasništvu Općine Slavonski Šamac |  |  |  |
| k.č.br. 106; k.o. Slavonski Šamac; Kralja Zvonimira 10; Stan u stambenoj zgradi | 80 m2 | Nije priveden namjeni (stan u kojem je ranije stanovala doktorica opće prakse i koja je isti koristila do 2018. godine na temelju Ugovora |  |
| k.č.br. 342/2; k.o. Slavonski Šamac; Kralja Zvonimira 157; Stan u stambenoj zgradi | 27 m2 | Nije priveden namjeni. Stan je u vlasništvu Općine Slavonski Šamac od 2019. godine, na temelju Rješenja Javnog bilježnika o nasljeđivanju |  |

  - GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM I POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Građevinsko zemljište je, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23), zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje površina javne namjene.

Građevinsko zemljište čini važan udio nekretnina u vlasništvu Općine Slavonski Šamac koji predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u upravljanju i raspolaganju građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Slavonski Šamac podrazumijevaju i provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: prodajom, osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanje imovinskopravnih odnosa, davanjem u zakup zemljišta te kupnjom nekretnina za korist Općine Slavonski Šamac, kao i drugim poslovima u vezi sa zemljištem u vlasništvu Općine Slavonski Šamac ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela.

Poljoprivrednim zemljištem, prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru upisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Općina Slavonski Šamac tijekom 2026. godini planira provesti prodaju građevinskog zemljišta unutar poduzetničke zone.

    - Poduzetnička zona

Od 2001. godine se putem nadležnih ministarstava, provode programi Vlade Republike Hrvatske za poticanje malog gospodarstva: Program razvoja poduzetničkih zona 2004. - 2007. i Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva 2008. - 2012. U srpnju 2013. godine donesen je Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21). U Programu razvoja poduzetničkih zona 2004. - 2007. postavljeni su opći ciljevi: razvoj poduzetničkih zona u blizini svakog većeg naselja, namjena poduzetničke zone treba biti proizvodnja. Poduzetnička zona treba osigurati osnivanje i gradnju proizvodnog objekta u najkraćem roku, sastavni dio poduzetničke zone je centar za edukaciju i pružanje savjeta poduzetniku o financiranju, proizvodnji i načinu poslovanja te ravnomjerno osnivanje poduzetničkih zona kako bi se izjednačile razlike u standardu između pojedinih županija. Namjera osnivanja Poduzetničkih zona jest poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području Općine Slavonski Šamac i poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti poduzetnika, porast zaposlenosti, te povećanje  udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu Općine Slavonski Šamac.

Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac na 2. sjednici održanoj 3. lipnja 2003. godine donijelo je Odluku o formiranju poduzetničke zone (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, br. 07/03) na području Općine Slavonski Šamac, smještene na k.č. br. 655 k.o. Kruševica, ukupne površine oko 20 ha. U skladu s Odlukom o načinu upravljanja Poduzetničkom zonom (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, br. 09/03), utvrđen je način upravljanja i odgovorne osobe. Zona je u potpunosti infrastrukturno opremljena, s izgrađenom cestom i pristupnim putem.

Parcelacijom prvobitne čestice 655 k.o. Kruševica, zona je podijeljena na više parcela namijenjenih prodaji putem javnog natječaja zainteresiranim poduzetnicima.

Krajem 2023. godine tvrtka VSD Group d.o.o. odustala je od daljnjih ulaganja i zakupa u Poduzetničkoj zoni. U 2024. godini Općina je provela javni natječaj za prodaju parcele k.č. br. 655/11 k.o. Kruševica (9.027 m²), pri čemu je najpovoljnijim ponuditeljem odabrana tvrtka BGW-Flex d.o.o., s kojom je 24. listopada 2024. sklopljen Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Dana 18. rujna 2024. godine Općina Slavonski Šamac sklopila je Sporazum o raskidu Ugovora o kupoprodaji s društvom BOŽIĆ COMPANY d.o.o., za nekretninu k.č. br. 655/9 (9.456 m²). U studenome 2024. Općina je izvršila povrat uplaćenog iznosa od 6.275,13 EUR, a predmetna čestica ponovno je prešla u vlasništvo Općine. Uknjižba prava vlasništva provedena je 29. siječnja 2025. godine.

Preostale raspoložive parcele u Poduzetničkoj zoni su:

- k.č. br. 655/3 – 18.423 m²

- k.č. br. 655/5 – 9.569 m²

- k.č. br. 655/9 – 9.456 m²

U cilju proširenja postojeće Poduzetničke zone, Općina Slavonski Šamac je II. Izmjenama i dopunama PPUO Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 16/23) predvidjela proširenje građevinske zone. Za proširenje građevinske zone Općina Slavonski Šamac je pripremila dokumentaciju za pokretanja postupka stjecanja prava vlasništva na česticama koje su u državnom vlasništvu i to: 631/5; 631/6 i 631/7, sve k.o. Kruševica.

Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac, dana 01. 10. 2025. godine donijelo je Odluku o parcelaciji zemljišne parcele i raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišne parcele u Poduzetničkoj zoni KLASA: 406-01/25-01/7; URBROJ: 2178-9-01-25-1, kojom se odobrava parcelacija zemljišne parcele u Poduzetničkoj zoni i to k.č.br. 655/9; k.o. Kruševica -  površine 9456 m2.

Iz zemljišne parcele, iz prethodnog stavka, izdvojit će se i formirati nova zemljišna parcela površine 2000 m2.

U 2025. godini planira se  prodaja novoformirane zemljišne parcele u Poduzetničkoj zoni  (2000 m2) Slavonski Šamac, a tijekom 2026. godine planira se prodaja druge čestice koja je proizašla iz parcelacije.

    - Nerazvrstane ceste

Prema Zakonu o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21,04/23,133/23), nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim navedenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu navedenog Zakona. Nerazvrstane ceste su javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze. Nerazvrstane ceste se ne mogu otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste. Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta. Nerazvrstane ceste upisuju se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac je na svojoj 8. sjednici održanoj 26. studenog 2014. godine donijelo Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Slavonski Šamac (»Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije«, broj 23/14) te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Slavonski Šamac („ Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 17/17) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Slavonski Šamac- DRUGE DOPUNE („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 46/21) kojom se uređuje korištenje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje te poslovi nadzora nad nerazvrstanim cestama na području Općine Slavonski Šamac.

Nerazvrstane ceste na području Općine Slavonski Šamac obuhvaćaju 21 ulicu i to: Braće Radića, Kralja Tomislava, Ludevita Gaja, Ante Starčevića, Ivana Meštrovića, Josipa Kozarca, dio ulice Matije Gupca, Eugena Kvaternika, Josipa Jurja Strossmayera, Ivana Gundulića, Petra Preradovića te Kolodvorsku ulicu u naselju Kruševica, dio Savske ceste, Ulicu Kneza Branimira, dio Ulice Matije Gupca, Novu ulicu, Vladimira Nazora, Crkvenu, Kralja Zvonimira, Mostogradnju, Ivana Kozarca, te Ulicu hrvatskih branitelja u naselju Slavonski Šamac, u ukupnoj dužini od 18 km.

  - GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPLAGANJA NOGOMETNIM IGRALIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Prema odredbama Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) (dalje u tekstu: Zakon) sportske djelatnosti su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a razvoj sporta potiče se, između ostalog, izgradnjom i održavanjem sportskih građevina i financiranjem sporta sredstvima države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete, u skladu s odredbama Zakona.

Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svojih proračuna. Jedna od javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu je poticanje planiranja i izgradnje sportskih građevina. Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje obuhvaćaju, između ostalog, planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Upravljanje javnim sportskim građevinama može se povjeriti sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina. Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, koja prethodno pribavlja mišljenje Nacionalnog vijeća za sport, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pripadajućih sportskih zajednica i odgovarajućih sportskih saveza donosi mrežu sportskih građevina kojom se određuje plan izgradnje, obnove, održavanja i upravljanja sportskim građevinama.

Pod pojmom nogometni stadioni i igrališta podrazumijevaju se sportske građevine s travnatim (prirodnim ili umjetnim) terenom za igranje tzv. velikog nogometa, duljine od 90 m do 120 m i širine od 45 m do 90 m, sa gledalištem ili bez njega.

U svrhu ocjene učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, utvrđeni su sljedeći ciljevi:

- provjeriti cjelovitost podataka o nogometnim stadionima i igralištima

- provjeriti normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima

- provjeriti upravlja li se i raspolaže nogometnim stadionima i igralištima u skladu s propisima

- ocijeniti ekonomske i financijske učinke upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima

- ocijeniti efikasnost sustava unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju nogometnim stadionima i igralištima.

Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionom i igralištem u vlasništvu Općine Slavonski Šamac:

- Zakon o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22),

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport (»Narodne novine«, broj 118/16, 58/18, 40/19),

- Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (»Narodne novine«, broj 41/23),

- Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije (Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, srpanj 2019.).

Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine«, broj 25/19), obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Brodsko - posavske županije (Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, srpanj 2019.).  Postupci revizije provedeni su od 3. prosinca 2018. do 17. srpnja 2019.

Prema odredbi članka 362. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 22/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak), smatra se da je vlasnik nekretnine u društvenom vlasništvu osoba koja je u zemljišnim knjigama upisana kao nositelj prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja tom nekretninom, a vlasništvo Republike Hrvatske su sve stvari iz društvenog vlasništva na području Republike Hrvatske glede kojih nije utvrđeno u čijem su vlasništvu.

Prema odredbi članka 61. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23) nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske i koje su na dan 1. siječnja 2017. koristile škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u obrazovne i zdravstvene svrhe te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, uređena parkirališta, dječja igrališta, sportske građevine sukladno posebnom propisu kojim se uređuje sport, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen-domovi, tržnice i javne stube na temelju ovoga Zakona upisat će se u vlasništvo jedinca lokalne ili područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalaze odnosno u vlasništvo ustanove koja ih koristi ili njima upravlja i koja je vlasništvo nekretnine stekla na temelju posebnog propisa.

Prema nalazu revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Brodsko – posavske županije navedeno je kako se na području Općine Slavonski Šamac nalazi jedno nogometno igralište Gaj – Kruševica.

U narednoj tablici daju se podaci o nogometnom igralištu na području Općine Slavonski Šamac te o vlasništvu nad njim prema stanju u zemljišnim knjigama.

Tablica 3. Podaci o nogometnom igralištu na području Općine Slavonski Šamac te o vlasništvu nad njim prema stanju u zemljišnim knjigama

| Evidencije o nogometnom igralištu u vlasništvu Općine Slavonski Šamac |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.č. br. | k.o. | Površina u m2 | Naziv | Lokacija | Vlasništvo prema stanju u zemljišnim knjigama |
| 175/1 | Kruševica | 11.200 | Gaj-Kruševica | Kruševica | Općina Slavonski Šamac |

Tablica 4. Podaci o vrijednosti nogometnog igrališta u vlasništvu Općine Slavonski Šamac koncem 2025. u eurima

| Podaci o vrijednosti nogometnog igrališta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlasništvo | Naziv | Vrijednost nogometnog stadiona |  |  |
|  |  | Nabavna | Otpisana | Sadašnja |
| Općina Slavonski Šamac | Gaj-Kruševica | 95.314,09 | - | 95.314,09 |

Lokalne jedinice, u propisanim okvirima, samostalno određuju pravila i procedure upravljanja i raspolaganja vlastitom imovinom, odnosno nogometnim stadionima i igralištima. Način, ovlasti, procedure i kriteriji za upravljanje i raspolaganje mogu se utvrditi unutarnjim aktima.

- Upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima

Upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati stadione i igrališta i generirati zadovoljavanje javnih potreba u sportu, odnosno nogometu. Prema podacima lokalnih jedinica, nogometni stadioni i igrališta dani su na korištenje nogometnim klubovima, kao sportskim udrugama građana, s ciljem poticanja i promicanja nogometa te uključivanja građana, osobito djece i mladeži, u bavljenje nogometom.

Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac je na svojoj 15. sjednici održanoj 25. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskim objektima u vlasništvu Općine Slavonski Šamac (»Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije«, broj 05/19) u kojoj se uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih objekata i drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Slavonski Šamac , a 08. siječnja 2020. godine s N.K. „Graničar“ Slavonski Šamac, Općinski načelnik sklopio je Ugovor o zakupu za dodjelu sportske građevne na upravljanje i korištenje(KLASA:406-01/19-01/6, URBROJ: 2178/09-01-20-6).

Dana, 08. siječnja 2025. godine Općina Slavonski Šamac i N.K. „Graničar“ sklopili su Ugovor o produljenju zakupa (na dodatnih 5 godina) za sportske građevine na upravljanje i korištenje KLASA: 406-01/19-01/6; URBROJ: 2178/09-01-25-10.

Slika 1. Grb NK „Graničar“

U narednoj tablici nalaze se podaci o nogometnom klubu i broju sportaša, korisnika nogometnog igrališta u vlasništvu Općine Slavonski Šamac koncem 2025.

Tablica 5. Podaci o nogometnom klubu i broju sportaša, korisnika nogometnog igrališta u vlasništvu Općine Slavonski Šamac koncem 2025.

| Podaci o nogometnom klubu i broju sportaša, korisnika nogometnog igrališta u vlasništvu Općine Slavonski Šamac |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv nogometnog igrališta | Nogometni klub | Broj sportaša |  |  |
|  |  | Seniori | Mlađe dobne kategorije | Veterani |
| Nogometno igralište Gaj-Kruševica | NK Graničar | 43 | 30 | 30 |

Tijekom 2026. godine Općina planira uložiti 25.000,00 eura za izradu projekta za  izgradnju nove svlačionice.

U ostvarenju temeljnih dugoročnih ciljeva Općina Slavonski Šamac vodit će se preporukama koje su navedene u Izvješću o obavljenoj reviziji:

- nogometne stadione i igrališta u vlasništvu lokalnih jedinica upisati u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o registru državne imovine. Registar imovine programski povezati s drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o nogometnim stadionima i igralištima iz registra imovine s podacima iz poslovnih knjiga;

- kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za lokalne jedinice, s ciljem očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta;

- utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba.

Za ocjenu učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima utvrđeni su kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te poduzetih aktivnosti u vezi s upravljanjem i raspolaganjem nogometnim igralištima.

Tablica 6. Ciljevi u učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica

| Ciljevi | Mjere | Kratko pojašnjenje mjera |
| --- | --- | --- |
| Evidencije o nogometnom igralištu | Ustrojiti Evidenciju s cjelovitim podacima o nogometnim igralištima | - nogometna igrališta su evidentirana u poslovnim knjigama i iskazana je njihova vrijednost - obavljen je godišnji popis imovine i obveza, popisom su obuhvaćena nogometna igrališta u vlasništvu lokalne jedinice te je njihovo knjigovodstveno stanje usklađeno sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom - ustrojena je Evidencija imovine koja sadrži podatke bitne za upravljanje i raspolaganje nogometnim igralištem - podaci o nogometnom igralištu u analitičkim knjigovodstvenim evidencijama i Evidenciji imovine su usklađeni - u zemljišnim knjigama i katastru je upisano vlasništvo, odnosno posjed lokalne jedinice nad nogometnim igralištem |
| Normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem | Jedinica lokalne samouprave će normativno urediti upravljanje i raspolaganje nogometnim igralištima | - utvrdit će se način upravljanja i raspolaganja te izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nogometnim igralištem - primjenjivat će se utvrđeni način upravljanja i korištenja te izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nogometnim igralištem - donijet će se godišnji plan upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u sklopu sa godišnjem planom upravljanja nekretninama i pokretninama jedinice lokalne samouprave - nogometno igralište je registrirano za domaća nogometna natjecanja |
| Upravljanje i raspolaganje nogometnim igralištem | Nogometnim igralištem upravlja se i raspolaže pažnjom dobrog gospodara | - nogometno igralište privedeno je svrsi, odnosno koristi se za predviđenu namjenu - lokalna jedinica ostvaruje prihode od korištenja nogometnog igrališta (prodaja, zakup, najam, koncesija) - postupci prodaje i davanja u zakup, najam ili koncesiju provedeni su u skladu s propisima - rashodi ostvareni po osnovi upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem izvršeni su namjenski - vodi se ažurna evidencija o ostvarenim prihodima i rashodima po osnovi upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem - analiziraju se i vrednuju učinci upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem te se poduzimaju mjere i aktivnosti s ciljem povećanja pozitivnih i smanjenja negativnih učinaka |
| Nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim igralištem | Uspostaviti učinkovit sustav unutarnjih kontrola u svrhu praćenja upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem | - Općina Slavonski Šamac i nogometni klub „Graničar“ dana 8. siječnja 2020. godine sklopili su Ugovor o zakupu za dodjelu sportske građevine na upravljanje i korištenje(KLASA:406-01/19-01/6, URBROJ:2178/09-01-20-6). Ovim Ugovorom Općina Slavonski Šamac nogometnom klubu „Graničar“ dodjeljuje na upravljanje i korištenje sportsku zgradu(svlačionicu s pomoćnim prostorijama) i nogometnog igrališta u Kruševici, Trg Stjepana Radića 4 na rok od 5 godina. |

  - PLAN PRODAJE I KUPNJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Jedan od ciljeva u Strategiji je da Općina Slavonski Šamac mora na racionalan i učinkovit način upravljati svojim nekretninama tako da one nekretnine koje su potrebne Općini Slavonski Šamac budu stavljene u funkciju koja će služiti njegovu racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. Sve druge nekretnine moraju biti ponuđene na tržištu bilo u formi najma odnosno zakupa, zamjene ili prodaje putem javnih natječaja.

Općina Slavonski Šamac u 2026. godini ne planira prodaju stanova u svom vlasništvu. Stanovi će se zadržati u imovini Općine radi osiguranja stambenih potreba građana te mogućnosti davanja u najam prema utvrđenim kriterijima i potrebama lokalne zajednice. Na taj način Općina nastavlja s odgovornim upravljanjem stambenim fondom, usmjerenim na dugoročno očuvanje i društveno korisno korištenje imovine.

Radi učinkovitijeg upravljanja imovinom, Općina Slavonski Šamac izradila je Evidenciju imovine koja obuhvaća sve nekretnine u vlasništvu Općine. U 2026. godini planira se realizacija prodaje određenih nekretnina:

Tablica 7. Popis nekretnina koje su za prodaju

| Popis nekretnina koje su za prodaju u 2026. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K.o. | Kč. br. | Površina u m² | Namjena |
| Kruševica | 655/5 | 9.569 m2 | Poduzetnička zona |
| Kruševica | 655/9 | 9.456 m2 | Poduzetnička zona |
| Kruševica | 655/7 | 12.813 m2 | Poduzetnička zona |
| Slavonski Šamac | 348/4 | 5.420 m2 | Centar kompetencije |

  - GODIŠNJI PLAN IZGRADNJE I ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine provodi se i kroz izgradnju i održavanje infrastrukturnih projekata koji su od ključne važnosti za svaku općinu. Dobro održavana infrastruktura pomaže u poboljšanju kvalitete života stanovnika, privlači investicije i potiče gospodarski rast.

Postoji širok spektar infrastrukturnih projekata koji se mogu izvoditi u općini, a neki od najčešćih uključuju:

- Izgradnja i održavanje cesta: Ceste su bitne za povezivanje različitih dijelova općine i olakšavanje kretanja ljudi i roba. Izgradnja i održavanje cesta uključuju radove na kolovozu, mostovima, propustima, raskrižjima i pješačkim stazama;

- Izgradnja i održavanje vodovoda i kanalizacije: Dostupnost čiste vode i odvođenje otpadnih voda su bitni za javno zdravlje i zaštitu okoliša. Projekti izgradnje i održavanja vodovoda i kanalizacije uključuju radove na vodovodnim i kanalizacijskim mrežama, crpilištima, prečistačima otpadnih voda i pumpnim stanicama;

- Energetska infrastruktura: Projekti izgradnje i održavanja javne rasvjete;

- Javni objekti: Javni objekti, kao što su škole, bolnice i domovi za starije, su bitni za pružanje osnovnih usluga stanovnicima. Projekti izgradnje i održavanja javnih objekata uključuju radove na zgradama, instalacijama i opremi;

- Parkovi i zelene površine: Parkovi i zelene površine su bitni za rekreaciju, opuštanje i zaštitu okoliša. Projekti izgradnje i održavanja parkova i zelenih površina uključuju radove na sađenju drveća, uređenju travnjaka, izgradnji staza i dr.

Financiranje infrastrukturnih projekata:

  - Proračun Jedinice lokalne samouprave,

- Državni proračun,

  - Europski fondovi,

  - Privatna ulaganja,

  - Naknade i doprinosi.

Važno je da se sredstva za financiranje infrastrukturnih projekata koriste efikasno i transparentno.

Općina Slavonski Šamac je u veljači 2025. godine dostavila Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Pismo namjere za sudjelovanje u provedbi Programa izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima Republike Hrvatske za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji.

Dana 09. 05. 2025. godine Općina Slavonski Šamac i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sklopili su Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi programa međuresorne suradnje.

U cilju realizacije gore navedenog projekta, Općina se obvezuje Ministarstvu darovati adekvatnu česticu zemljišta kao neizgrađeno građevinsko zemljište pogodno za izgradnju višestambene zgrade s osiguranom kompletnom komunalnom infrastrukturom dostatnom za spajanje na komunalne priključke novoizgrađenog objekta.

Na darovanom zemljištu gradit će se jedna višestambena zgrada sa šest stambenih jedinica i to tri stana površine 75m2 i tri stana površine 85m2.

U narednoj tablici navedeni su razvojni projekti Općine Slavonski Šamac planirani za 2026. godinu.

Tablica 8. Razvojni projekti Općine Slavonski Šamac

Projekti

Izgradnja malonogometnog igrališta s umjetnom travom u naselju Kruševica

Opremanje zgrade za potrebe predškolskog odgoja u Slavonskom Šamcu

Uređenje trga u Slavonskom Šamcu

Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarstva prostorom i zgradama Općine Slavonski Šamac – nastavak projekta iz 2025. godine

Uređenje trga u Kruševici

Izrada projektne dokumentacije – ŠRC Topolje

Uređenje nove poslovne zgrade

Interpretacijski centar

Izgradnja ceste u ulici Mostogradnja i K. Zvonimira

Izradu projekta za izgradnju nove svlačionice

  - GODIŠNJI PLAN PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15) koji je donesen 03. srpnja 2015. godine, a na snazi je od 25. srpnja 2015. godine.

Strategijom su definirani sljedeći ciljevi provođenja postupaka procjene nekretnina u vlasništvu Općine Slavonski Šamac:

- Procjena potencijala nekretnina Općine Slavonski Šamac mora se zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni realnog stanja;

- Uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila njezina vrijednost.

Procjenu obavlja ovlašteni sudski vještak s kojim će po potrebi biti sklopljen okvirni ugovor za izradu elaborata o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina. Sadržaj i oblik elaborata mora se izraditi sukladno zakonskim propisima i aktima te uputama iz ugovora sklopljenog s izabranim sudskim vještakom.

  - GODIŠNJI PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO - PRAVNIH ODNOSA

Jedan od osnovnih zadataka u rješavanju prijepora oko zahtjeva koje jedinice lokalne i područne samouprave imaju prema Republici Hrvatskoj je u rješavanju suvlasničkih odnosa u kojima se međusobno nalaze. U tom smislu potrebno je popisati sve nekretnine (poslovne prostore i građevinska zemljišta) na kojima postoji suvlasništvo.

Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (»Narodne novine« broj 80/11, 144/21) uređuje se rješavanje imovinskopravnih odnosa i oslobođenje od plaćanja naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja, na zemljištu kojega je vlasnik ili kojim upravlja pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske ili pravna osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska te na zemljištu kojega je vlasnik pravna osoba u vlasništvu ili čiji je osnivač, odnosno čiji su osnivači jedinice lokalne, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave.

Tijekom 2026. godine Općina Slavonski Šamac planira rješavati imovinsko - pravne odnose za čestice koje će zatražiti od RH (darovanje nekretnina).

Također planira uskladiti stanje za pojedine čestice, koje nisu usklađene u zemljišnim knjigama i katastru.

Općina Slavonski Šamac planira pokrenuti zakonski postupak parceliranja čestica sa svrhom izdvajanja dijela koji, po zakonskoj regulativi, pripada Općini Slavonski Šamac (dio na kojoj je Općina Slavonski Šamac izgradila pješačke staze, javnu rasvjetu i ostalu komunalnu infrastrukturu):

• 2079 k.o. Kruševica; površina kat. čestice 37.698 m²; državna cesta.

Javno dobro u općoj uporabi Republike Hrvatske – upravlja Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina ulica 3, 10000 Zagreb,

• 69/4 	k.o. Kruševica; površina kat. čestice 8.604 m².

Javne ceste – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske,

• 69/2 	k.o. Kruševica; površina kat. čestice 13.642 m².

Javne ceste – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske,

• 69/1	k.o. Kruševica; površina kat. čestice 5.931 m².

Javne ceste – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske,

• 30/2 – k.o. Slavonski Šamac; površina kat. čestice 8.654 m²; državna cesta.

Javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske – upravlja Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina ulica 3, 10000 Zagreb,

• 30/1	k.o. Slavonski Šamac; površina kat. čestice 8.902m².

Republika Hrvatska,

• 2/1	k.o. Slavonski Šamac; površina kat. čestice 5.522 m²; put.

Republika Hrvatska,

• 117/1	k.o. Slavonski Šamac; površina kat. čestice 20.175 m².

Javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske – upravlja Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina ulica 3, 10000 Zagreb,

• 117/2	k.o.	Slavonski Šamac; površina kat. čestice 15.106 m².

Javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske – upravlja Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina ulica 3, 10000 Zagreb,

• 1360	k.o.	Slavonski Šamac; površina 8.340 m².

Javno dobro u općoj uporabi, u neotuđivom vlasništvu Republike Hrvatske – upravlja Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina ulica 3, 10000 Zagreb,

• 2075	k.o.	Kruševica; državna cesta; površina 14.445 m².

Javno dobro u općoj uporabi, u neotuđivom vlasništvu Republike Hrvatske – upravlja Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina ulica 3, 10000 Zagreb.

  - GODIŠNJI PLAN VOĐENJA EVIDENCIJE IMOVINE

Jedna od pretpostavki upravljanja i raspolaganja nekretninama i pokretninama je uspostava Evidencije imovine koja će se stalno ažurirati i kojom će se ostvariti internetska dostupnost i transparentnost u upravljanju nekretninama i pokretninama. Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva koji se navode u Strategiji formiranje Evidencije (Registra) imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Općina Slavonski Šamac raspolaže. Evidencija imovine je sveobuhvatnost autentičnih i redovito ažuriranih pravnih, fizičkih, ekonomskih i financijskih podataka o imovini.

Dana, 05. prosinca 2018. godine donesen je Zakon o središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 112/18) prema kojem su jedinice lokalne samouprave obveznici dostave i unosa podataka u Središnji registar.

Dostava podatka u Središnji registar propisana je Uredbom o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 03/20) kojom se uređuje ustrojstvo i način vođenja, sadržaj Središnjeg registra državne imovine i način prikupljanja podataka za Središnji registar te podaci iz Središnjeg registra koji se javno ne objavljuju. U Središnjem registru prikupljaju se i evidentiraju podaci na temelju valjanih isprava i ostale dokumentacije koje će biti propisane Pravilnikom o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom.

Općina Slavonski Šamac dostavila je podatke u Središnji registar državne imovine, te je postupila prema navedenom Zakonu.

  - GODIŠNJI PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE S  JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) Općina Slavonski Šamac na svojoj službenoj Internet stranici ima obvezu objavljivati:

- opće akte koje donosi, a koji se objavljuju i u Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije

- nacrte općih akata koje donosi u svrhu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

- godišnje planove, programe, strategije, upute, proračun, izvještaje o radu, financijska izvješća – na godišnjoj razini,

- zapise vezane uz lokalnu upravu i zaključke sa službenih sjednica Općinskog vijeća i službene dokumente usvojene na tim sjednicama,

- pozive za javne natječaje davanja u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Slavonski Šamac.

Kontinuiranom i redovitom objavom navedenih informacija na Internet stranici Općine Slavonski Šamac građanima se omogućava uvid u rad Općine Slavonski Šamac te se povećava transparentnost i učinkovitost cjelokupnog sustava upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac.

  - GODIŠNJI PLAN ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ISPRAVE PODOBNE ZA UPIS PRAVA VLASNIŠTVA ODNOSNO DAROVANJE NEKRETNINA

Prema Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23), kada je to opravdano i obrazloženo razlozima poticanja gospodarskog napretka, socijalne dobrobiti građana i ujednačavanja gospodarskog i demografskog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske, neizgrađenim građevinskim zemljištem, građevinama i zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine, stanovima i poslovnim prostorima može se raspolagati i bez naknade u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač Republike Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

O zahtjevima za raspolaganje nekretninama u korist jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba u njihovu vlasništvu odlučuje županija nadležna prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, odnosno ministar te Vlada Republike Hrvatske, sukladno odredbama članka 13. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona. Uz njega vrijede i posebne uredbe koje precizno određuju pojedine postupke, a to su:

- Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu darovanja (»Narodne novine«, broj 35/25),

- Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te stjecanja nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 64/25),

- Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (»Narodne novine«, broj 83/25).

U izvršavanju povjerenih poslova upravljanja nekretninama župani odnosno gradonačelnici ovlašteni su donijeti odluku o pokretanju postupka raspolaganja i odluku o raspolaganju nekretninom čija je procijenjena vrijednost ili je ukup­ni iznos procijenjene naknade niži ili jednak iznosu od 130.000,00 eura, a ako procijenjena vrijednost ili ukupni iznos procijenjene naknade iznosi više od 130.000,00 eura, a do iznosa od 1.000.000,00 eura, odluku o pokretanju postupka raspolaganja i odluku o raspolaganju nekretninom donosi županijska skupština odnosno gradsko vijeće, osim ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Raspolaganje provodi se na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na koju se prenosi ono pravo s kojim se postiže ista svrha, a koje je najpovoljnije za Republiku Hrvatsku.

Raspolaganje u korist jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provodi se posebno u svrhu:

•	ostvarenja projekata izgradnje poduzetničke infrastrukture odnosno poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija u skladu sa zakonom kojim se uređuje unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture,

•	provođenja projekata i planova zaštite prirode, očuvanja i/ili obnove bioraznolikosti odnosno projekata poučavanja o zaštiti prirode, istraživanja i posjećivanja zaštićenih područja prirode,

•	ostvarenja projekata ulaganja u skladu s posebnim zakonom,

•	ostvarenja projekata koji su od općeg javnog, socijalnog ili kulturnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, građevina socijalne skrbi, groblja, parkirališta, sportskih građevina, građevina za smještaj i zaštitu životinja, muzeja, memorijalnih centara i drugih sličnih građevina kojima se povećava kvaliteta života građana na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

•	ostvarenja projekata izgradnje poslovne i druge infrastrukture od osobitog značaja za gospodarski razvoj,

•	provođenja programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje,

•	provođenja programa integracije osoba s invaliditetom u društvo,

•	provođenja programa demografske obnove,

•	provođenja planova gospodarenja otpadom,

•	provođenja operativnih programa Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine..

Općina Slavonski Šamac tijekom 2026. godine planira zatražiti darovanje čestica navedenih u narednoj tablici.

Tablica 9. Čestice koje Općina Slavonski Šamac planira zatražiti

| Kč. br. | K.o. | Opis nekretnine | Razlog za darovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| 632/2 - 34816 m2 | Kruševica | Šljunčara Topolje | Razvoj turističko/rekreativne zone i infrastrukture |
| 632/1- 45954 m2 | Kruševica | Pašnjak Topolje | Proširenje postojeće Poduzetničke zone razvoja turističko/rekreacijskog središta na području Općine Slavonski Šamac; |
| 631/5 - 3705 m2 | Kruševica | Oranica Topolje | Proširenje postojeće Poduzetničke zone |
| 631/6 - 4216 m2 | Kruševica | Oranica Topolje | Proširenje postojeće Poduzetničke zone |
| 631/7 - 3980 m2 | Kruševica | Oranica Topolje | Proširenje postojeće Poduzetničke zone |

- STRATEŠKO USMJERENJE UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Strateško usmjerenje Općine Slavonski Šamac sadrži definiran razvojni smjer i strateške ciljeve.

Sukladno članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17,151/22) razvojni smjer predstavlja najviši hijerarhijski segment strateškog okvira koji je ujedno primarni okvir razvoja i kojim se realizira vizija razvoja koja je detaljno definirana u Strategiji upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Misija je osnovna funkcija ili zadatak koja definira temeljnu jedinstvenu svrhu u kontekstu u kojem se potom oblikuje vizija, definiraju strateški i posebni ciljevi te razvijaju mjere, projekti i aktivnosti.

VIZIJA Općine Slavonski Šamac je dosljedno, sustavno i efikasno upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac, temeljeno na načelima odgovornosti, ekonomičnosti, transparentnosti i predvidljivosti sa zadaćom zaštite imovine i njene uloge u životu sadašnjih i budućih generacija.

VIZIJA Općine Slavonski Šamac je dosljedno, sustavno i efikasno upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac, temeljeno na načelima odgovornosti, ekonomičnosti, transparentnosti i predvidljivosti sa zadaćom zaštite imovine i njene uloge u životu sadašnjih i budućih generacija.

MISIJA Općine Slavonski Šamac je kreirati okruženje pogodno za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja imovine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.

MISIJA Općine Slavonski Šamac je kreirati okruženje pogodno za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja imovine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.

Vizija je vrlo važan aspekt razvojnog smjera koji upućuje na kritični prijelaz iz trenutnog ja u buduće željeno stanje uz definiranu misiju i vrijednosti, a kroz provedbu strategije.

- KASKADIRANJE STRATEŠKOG CILJA UPRAVLJANJA SVIM OBLICIMA IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE

Sukladno članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17,151/22) strateški cilj predstavlja dugoročni, odnosno srednjoročni cilj kojim se izravno potiče ostvarenje definiranog razvojnog smjera. Strateški cilj, dakle, ima zadatak provedbe strateškog usmjerenja, uz racionalnu uporabu raspoloživih resursa.

U svrhu ostvarivanja efikasnog upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Slavonski Šamac utvrđuje se strateški cilj upravljanja svim oblicima imovine.

STRATEŠKI CILJ - učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac prema načelu učinkovitosti dobroga gospodara.

STRATEŠKI CILJ - učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine Slavonski Šamac prema načelu učinkovitosti dobroga gospodara.

Iz strateškog cilja upravljanja svim oblicima imovine izvodi se sedam posebnih ciljeva upravljanja. Sukladno članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske poseban cilj je srednjoročni cilj definiran u nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se ostvaruje strateški cilj iz strategije i poveznica s programom u državnom proračunu ili proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Posebni ciljevi, kao i programiranje pripadajućih mjera, projekata i aktivnosti predstavljaju provedbu strategije upravljanja svim oblicima imovine u vlasništvu Općine.  predstavljaju provedbu strategije upravljanja općinskom imovinom. Posebni ciljevi biti će raščlanjeni u pogledu programiranja pripadajućih mjera, projekata i aktivnosti koje predstavljaju implementaciju posebnog cilja kao i neizravnu primjenu strateškog cilja.

Također će biti prepoznati pokazatelji ishoda za posebne ciljeve kako bi se provedba upravljanja nekretninama i pokretninama uspješno mogla pratiti te će biti identificirani i pokazatelji rezultata za mjere, projekte i aktivnosti koji se metodično razrađuju godišnjim planovima upravljanja nekretninama i pokretninama kao operativnim dokumentima koji se temelje na Strategiji i kojima se provode elementi strateškog planiranja definirani u Strategiji.

Shematski prikaz 2. Kaskadiranje strateškog cilja upravljanja nekretninama Općine Slavonski Šamac

- POSEBNI CILJEVI I MJERE – SISTEMATIZIRANI PRIKAZ

Sukladno Strategiji upravljanja općinskom imovinom za razdoblje od 2021. do 2027. u nastavku su prikazani posebni ciljevi i s njima povezane mjere koji su detaljno definirane u istoimenoj Strategiji. Nadalje, u nastavku su prikazana i područja upravljanja koja posebni ciljevi obuhvaćaju u Godišnjem planu upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine.

- POSEBAN CILJ 1.1. „UČINKOVITO UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC“ PROVODIT ĆE SE PUTEM SLJEDEĆIH MJERA:

- smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja Općina Slavonski Šamac putem prodaje,

- aktivacija neiskorištene i neaktivne općinske imovine putem zakupa (najma).

U definiranju posebnog cilja „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac kreće se od polazišta da su općinske nekretnine iznimno važan resurs kojim Općina Slavonski Šamac mora efikasno raspolagati u cilju realizacije društvenog, obrazovnog i kulturnog napretka te zaštite za buduće naraštaje. Nekretnine Općine Slavonski Šamac najvažniji su aspekt općinskog kapitala te je s istima potrebno postupati odgovorno od strane svih korisnika upravitelja i imatelja. Sve aktivnosti upravljanja i raspolaganja nekretninama i pokretninama moraju se odvijati sukladno važećim zakonima i propisima.

Segmenti upravljanja i pojavni oblici imovine koje ovaj poseban cilj obuhvaća u Godišnjem planu upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine su:

  - upravljanje fondom neaktivnih poslovnih prostora te održavanje i korištenje objekata i ostalih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja i raspolaže jedinica lokalne (regionalne) samouprave,

  - upravljanje nefinancijskom imovinom i to: građevinskim zemljištem i građevinama, posebnim dijelovima nekretnina, na kojima je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske; poljoprivrednim zemljištima.

- POSEBAN CILJ 1.2. „UNAPRJEĐENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I VRŠENJE KONTROLA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC KAO (SU)VLASNIKA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA“ PROVODIT ĆE SE PUTEM SLJEDEĆIH MJERA:

- implementiranje operativnih mjera upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac,

- jačanje učinkovitosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac.

U definiranju posebnog cilja 1.2. polazi se od važnosti doprinosa povećanju razine transparentnosti i javnosti upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine što će u konačnici voditi jačanju gospodarske konkurentnosti Općine Slavonski Šamac te ostvarivanju infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva.

Područja upravljanja koja ovaj poseban cilj obuhvaća u Godišnjem planu upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine su:

- upravljanje dionicama i udjelima u trgovačkim društvima od posebnog interesa za Općinu Slavonski Šamac.

- POSEBAN CILJ 1.3. „USPOSTAVITI JEDINSTVEN SUSTAV I KRITERIJE U PROCJENI VRIJEDNOSTI POJEDINOG OBLIKA IMOVINE, KAKO BI SE POŠTIVALO VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO I ŠTO TRANSPARENTNIJE ODREDILA NJEZINA VRIJEDNOST“ PROVODIT ĆE SE PUTEM SLJEDEĆE MJERE:

- snimanje, popis i ocjena realnog stanja imovine u vlasništvu Općine.

U definiranju ovog posebnog cilja naglasak je stavljen na osiguranje transparentnosti tržišta nekretnina. Za sve nekretnine koje Općina Slavonski Šamac namjerava prodavati tijekom godine vršit će se procjena vrijednosti istih.

Područja upravljanja koja ovaj poseban cilj obuhvaća u Godišnjem planu upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine je:

- utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Slavonski Šamac,

- izrada baze podataka radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina.

- POSEBAN CILJ 1.4. „USKLAĐENJE I KONTINUIRANO PREDLAGANJE TE DONOŠENJE NOVIH AKATA“ PROVODIT ĆE SE PUTEM SLJEDEĆE MJERE:

- predlaganje izmjena i dopuna važećih akata te izrade prijedloga novih akata za poboljšanje upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine.

U definiranju posebnog cilja „Usklađenje i kontinuirano predlaganje te donošenje novih akata“ polazi se od važnosti adekvatne regulacije upravljanja i raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac te potrebe za efikasnim, pojednostavljenim i transparentnim postupanjem u okviru raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine. Radi se o kontinuiranom procesu, koji nameće potrebu za dosljednom analizom postojećeg stanja te provedbom stalne regulacije u svrhu aktivacije neaktivne imovine.

Područja upravljanja koja ovaj poseban cilj obuhvaća u Godišnjem planu upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine je:

- otklanjanje nedostataka u postupanju s nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

- uočavanje i otklanjanje dupliciranja poslova i preklapanja ovlasti,

- povećanje efikasnosti upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine.

- POSEBAN CILJ 1.5. „USTROJ, VOĐENJE I REDOVNO AŽURIRANJE INTERNE EVIDENCIJE OPĆINSKE IMOVINE KOJOM UPRAVLJA OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC“ PROVODIT ĆE SE PUTEM SLJEDEĆIH MJERA:

- funkcionalna uspostava Evidencije imovine Općine Slavonski Šamac,

- dostavljanje podataka i promjena predmetnih podataka u Središnji registar državne imovine.

U definiranju posebnog cilja „Ustroj, vođenje i redovno ažuriranje interne evidencije općinske imovine kojom upravlja Općina Slavonski Šamac“ interna evidencija imovine omogućava sveobuhvatnost autentičnih i redovito ažuriranih pravnih, fizičkih, ekonomskih i financijskih podataka o imovini. Interna evidencija imovine kao upravljački sustav koji omogućava kvalitetno i razvidno donošenje odluka o načinima upravljanja nekretninama i pokretninama kojom upravlja Općina Slavonski Šamac, Internetska dostupnost i transparentnost u upravljanju imovinom te Javnom objavom ostvarit će se bolji nadzor nad stanjem imovine kojom Općina Slavonski Šamac raspolaže.

Danom stupanja na snagu Zakona o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 112/18), 22. prosinca 2018. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) postalo je nadležno tijelo za vođenje Središnjeg registra, odnosno preuzelo je od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine poslove vođenja Središnjeg registra, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju Ministarstva vezanu za vođenje Središnjeg registra, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vezane za vođenje Središnjeg registra, kao i državne službenike Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji su obavljali preuzete poslove vezane za Središnji registar.

- POSEBAN CILJ 1.6. „PRIPREMA, REALIZACIJA I IZVJEŠTAVANJE O PRIMJENI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA“ PROVODIT ĆE SE PUTEM SLJEDEĆE MJERE:

- unaprjeđenje upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine putem akata strateškog planiranja.

U definiranju posebnog cilja 1.6. „Priprema, realizacija i izvještavanje o primjeni akata strateškog planiranja“ polazi se od potrebe za unaprjeđenjem okvira strateškog planiranja u svrhu učinkovitog upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine.

Područja upravljanja koja ovaj poseban cilj obuhvaća u Godišnjem planu upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine je:

- usvajanje Godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

- usvajanje Strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

- usvajanje ostalih strateških akata upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine.

- POSEBAN CILJ 1.7. „RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE I FINANCIJSKOG ASPEKTA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC“ PROVODIT ĆE SE PUTEM SLJEDEĆIH MJERA:

- strateško upravljanje ljudskim resursima,

- poboljšanje informatizacije i digitalizacije,

- poboljšanje financijskog upravljanja.

Poseban cilj „Razvoj ljudskih resursa, informacijsko - komunikacijske tehnologije i financijskog aspekta Općine Slavonski Šamac“ važna je podloga za uspješnu implementaciju prethodno opisanih ciljeva Strategije upravljanja imovinom Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Tablica 10. Pregled posebnih ciljeva i mjera

| STRATEŠKI CILJ UPRAVLJANJA SVIM OBLICIMA IMOVINE | ODRŽIVO, EKONOMIČNO I TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA I POKRETNINAMAU VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC |
| --- | --- |
| POSEBNI CILJEVI | MJERE |
| Poseban cilj 1.1. „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac“ | Smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja Općina Slavonski Šamac putem prodaje |
|  | Aktivacija neiskorištene i neaktivne općinske imovine putem zakupa (najma) |
| Poseban cilj 1.2. „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola Općine Slavonski Šamac kao (su)vlasnika trgovačkih društava“ | Implementiranje operativnih mjera upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac |
|  | Jačanje učinkovitosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac |
| Poseban cilj 1.3. „Uspostaviti jedinstven sustav i kriterije u procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine, kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila njezina vrijednost“ | Snimanje, popis i ocjena realnog stanja imovine u vlasništvu Općine |
| Poseban cilj 1.4. „Usklađenje i kontinuirano predlaganje te donošenje novih akata“ | Predlaganje izmjena i dopuna važećih akata te izrade prijedloga novih akata za poboljšanje upravljanja nekretninama i pokretninama |
| Poseban cilj 1.5. „Ustroj, vođenje i redovno ažuriranje interne evidencije općinske imovine kojom upravlja Općina Slavonski Šamac“ | Ažuriranje Evidencije imovine Općine Slavonski Šamac |
|  | Dostavljanje podataka i promjena predmetnih podataka u Središnji registar državne imovine |
| Poseban cilj 1.6. „Priprema, realizacija i izvještavanje o primjeni akata strateškog planiranja“ | Unaprjeđenje upravljanja nekretninama i pokretninama putem akata strateškog planiranja |
| Poseban cilj 1.7. „Razvoj ljudskih resursa, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskog aspekta Općine Slavonski Šamac“ | Strateško upravljanje ljudskim resursima |
|  | Poboljšanje informatizacije i digitalizacije |
|  | Poboljšanje financijskog upravljanja |

- POSEBAN CILJ 1.1. - „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac“

| PRILOG 1: POSEBAN CILJ 1.1. „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac“ Razdoblje: siječanj – prosinac 2026. POSLOVNI PROSTORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJERA | PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI PROVEDBE MJERE | AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA | OPIS AKTIVNOSTI | POKAZATELJI REZULTATA | MJERNA JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA I CILJANA VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE | PROJEKT | OPIS PROJEKTA |
| Aktivacija neiskorištene i neaktivne općinske imovine putem zakupa (najma) | Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23) Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15, 112/18) Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (»Narodne novine«, broj 80/11, 144/21) Statut Općine Slavonski Šamac (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 10/21,36/23) | 1. Sklapanje ugovora o zakupu s udrugama, trgovačkim društvima i ostalim potencijalnim korisnicima | Potpisivanje ugovora o zakupu s fizičkom ili pravnom osobom koja nema nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ili JL(R)S | Broj sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora | Broj | Polazno (0) Ciljano (2) | Davanje poslovnog prostora u zakup. | U okviru izdanih poslovnih prostora obavljat će se djelatnost za koji je izdan u zakup. |
| Smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja Općina Slavonski Šamac putem prodaje |  | 1. Sklapanje ugovora o kupoprodaji temeljem provedenog javnog natječaja (javno nadmetanje/javno prikupljanje ponuda) ili neposrednom pogodbom | Kupoprodaja – javni natječaj – sastavljanje popisa poslovnih prostora namijenjenih prodaji, prikupljanje i obrada dokumentacije, procjena vrijednosti nekretnine, donošenje oduke o prodaji temeljem provedenog javnog prikupljanja ponuda, provedba javnog natječaja, donošenje odluke o prodaji najpovoljnijem ponuditelju, sklapanje kupoprodajnog ugovora, primopredaja poslovnog prostora kupcu, ažuriranje interne evidencije imovine | Broj sklopljenih kupoprodajnih ugovora | Broj | Polazno (0) Ciljano (0) | / | Općina tijekom 2026. godine ne planira prodavati poslovne prostore. |

| PRILOG 1a: POSEBAN CILJ 1.1. „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac“ Razdoblje: siječanj – prosinac 2026. STANOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJERA |  | PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI PROVEDBE MJERE |  | AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA |  | OPIS AKTIVNOSTI |  | POKAZATELJI REZULTATA | MJERNA JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA |  | POLAZNA I CILJANA VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE |  | PROJEKT |  | OPIS PROJEKTA |
| Aktivacija neiskorištene i neaktivne općinske imovine putem zakupa (najma) |  | Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23) Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15, 112/18) Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (»Narodne novine«, broj 80/11, 144/21) Statut Općine Slavonski Šamac (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 10/21,36/23) |  | 1. Sklapanje ugovora o najmu stanova |  | Potpisivanje ugovora o najmu s fizičkom ili pravnom osobom koja nema nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ili JL(R)S |  | Broj sklopljenih ugovora o najmu stanova | Broj |  | Polazna (0) Ciljana (2) |  | Općina Slavonski Šamac u 2026. godini planira dati u najam stanove u svom vlasništvu, u skladu s iskazanim potrebama stanovništva i raspoloživim kapacitetima. |  |  |
| Smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja Općina Slavonski Šamac putem prodaje |  |  |  | 1. Sklapanje ugovora o kupoprodaji temeljem provedenog javnog natječaja (javno nadmetanje/javno prikupljanje ponuda) ili neposrednom pogodbom |  | Kupoprodaja – javni natječaj – sastavljanje popisa stanova namijenjenih prodaji, prikupljanje i obrada dokumentacije, procjena vrijednosti nekretnine, donošenje oduke o prodaji temeljem /provedenog javnog prikupljanja ponuda, provedba javnog natječaja, donošenje odluke o prodaji najpovoljnijem ponuditelju, sklapanje kupoprodajnog ugovora, primopredaja stana kupcu, ažuriranje interne evidencije imovine |  | Broj sklopljenih kupoprodajnih ugovora | Broj |  | Polazna (0) Ciljana (2) |  | U 2026. godini Općina Slavonski Šamac ne predviđa prodaju stanova koji su u njezinu vlasništvu, već planira njihovo zadržavanje i eventualno davanje u najam, sukladno potrebama lokalnog stanovništva. |  |  |
| PRILOG 1 b: POSEBAN CILJ 1.1. „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamac“ Razdoblje: siječanj – prosinac 2026. GRAĐEVINSKA I POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJERA | PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI PROVEDBE MJERE |  | AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA |  | OPIS AKTIVNOSTI |  | POKAZATELJI REZULTATA |  | MJERNA JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA I CILJANA VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE |  | PROJEKT |  | OPIS PROJEKTA |  |
| Aktivacija neiskorištene i neaktivne općinske imovine putem zakupa (najma) | Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23) Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15) Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23) Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20,101/23,36/24) Statut Općine Slavonski Šamac (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 10/21,36/23) |  | 1. Sklapanje ugovora o zakupu građevinskih/ poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Općine Slavonski Šamac |  | Potpisivanje ugovora o zakupu s fizičkom ili pravnom osobom koja nema nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ili JL(R)S |  | Broj sklopljenih ugovora o zakupu građevinskih/ poljoprivrednih zemljišta |  | Broj | Polazno (0) Ciljano (0) |  | / |  | Općina tijekom 2026. godine ne planira davati poljoprivredna/ građevinska zemljišta u zakup, osim ukoliko se za to ne ukaže potreba. |  |
| Smanjenje/ povećanje portfelja nekretnina kojima upravlja Općina Slavonski Šamac putem prodaje/ kupnje |  |  | 1. Sklapanje ugovora o kupoprodaji građevinskog/ poljoprivrednog zemljišta temeljem provedenog javnog natječaja (javno nadmetanje/javno prikupljanje ponuda) ili neposrednom pogodbom |  | Kupoprodaja – javni natječaj – sastavljanje popisa građevinskih/ poljoprivrednih zemljišta namijenjenih prodaji/kupnji, prikupljanje i obrada dokumentacije, procjena vrijednosti nekretnine, donošenje oduke o prodaji temeljem provedenog javnog prikupljanja ponuda, provedba javnog natječaja, donošenje odluke o prodaji/kupnji najpovoljnijem ponuditelju, sklapanje kupoprodajnog ugovora, primopredaja građevinskog/ poljoprivrednog zemljišta kupcu, ažuriranje interne evidencije imovine. |  | Broj sklopljenih kupoprodajnih ugovora |  | Broj | Polazno (4) Ciljano (0) |  | Općina Slavonski Šamac u 2026. godini planira prodaju određenih nekretnina u svom vlasništvu, i to zemljišta namijenjenih razvoju poduzetničke zone te prostora predviđenog za centar kompetencija. |  |  |  |

- POSEBAN CILJ 1.2. - „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola Općine Slavonski Šamac kao (su)vlasnika trgovačkih društava“

| PRILOG 2: POSEBAN CILJ 1.2. „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola Općine Slavonski Šamac kao (su)vlasnika trgovačkih društava“ Razdoblje: siječanj – prosinac 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJERA | PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI PROVEDBE MJERE | AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA | OPIS AKTIVNOSTI | POKAZATELJI REZULTATA | MJERNA JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA I CILJANA VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE | PROJEKT | OPIS PROJEKTA |
| Implementiranje operativnih mjera upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac | Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23) Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) | 1. Prikupljati i analizirati izvješća o poslovanju dostavljena od trgovačkih društava | Zaprimanje i analiziranje financijskih izvještaja, Izjave o fiskalnoj odgovornosti, popunjenog Upitnika, Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti te Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine | Broj prikupljenih izvještaja | Broj | Polazno (2) Ciljano (2) | / | / |
| Jačanje učinkovitosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac |  | 1. Definiranje adekvatne i pravovremene komunikacije vlasničkih očekivanja prema predstavničkim tijelima trgovačkih društava | Razvoj aktivne komunikacije s predstavničkim tijelima | Prihodi od dobiti trgovačkih društava | Prihodi trgovačkih društava | Polazno ( 9.587.455,76 eura) Ciljano (Podatak nije poznat) | / | Prihodi se odnose na 2024. godinu za sva trgovačka društva skupno. |
|  |  | 2. Zaprimanje, obrada i analiza godišnjih i srednjoročnih planova dostavljenih od strane trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Slavonski Šamac | Pravodobno i potpuno informiranje o poslovanju trgovačkih društava u (su)vlasništvu Općine Slavonski Šamac | Broj zaprimljenih planova | Broj | Polazna (2) Ciljana (2) | / | / |

- POSEBAN CILJ 1.3. - „Uspostaviti jedinstven sustav i kriterije u procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine, kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila njezina vrijednost“

| PRILOG 3: POSEBAN CILJ 1.3. „Uspostaviti jedinstven sustav i kriterije u procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine, kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila njezina vrijednost“ Razdoblje: siječanj – prosinac 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJERA | PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI PROVEDBE MJERE | AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA | OPIS AKTIVNOSTI | POKAZATELJI REZULTATA | MJERNA JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA I CILJANA VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE | PROJEKT | OPIS PROJEKTA |
| Snimanje, popis i ocjena realnog stanja nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine | Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23) Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15) Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, broj 68/20, 12/24) Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/15) Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske – Ministarstvo financija | 1. Sklapanje okvirnog ugovora sa sudskim vještakom građevinske struke (procjeniteljem) | Prodaji nekretnina prethodi procjena tržišne vrijednosti nekretnine koju utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske struke. Procjenu može obavljati ovlašteni sudski vještak s kojim je sklopljen okvirni ugovor za izradu elaborata o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina. | Broj sklopljenih ugovora godišnje | Broj | Polazno (0) Ciljano (1) | Općine nema sklopljene ugovore sa sudskim vještakom. Procjena nekretnina vrši se neposredno prije planirane prodaje i tada se traži ponuda i izdaje narudžbenica. |  |
|  |  | 2. Procjena (utvrđivanje) vrijednosti nekretnina namijenjenih prodaji | Približne vrijednosti zemljišta utvrđuju se kao općenite, prosječne vrijednosti zemljišta na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena, primarno ovisno o namjeni površina, načinu korištenja i uređenju površina, kategoriji i lokaciji te o drugim obilježjima nekretnina. Pri utvrđivanju približnih vrijednosti ne uzimaju se u obzir doprinosi. Ako ne postoji dovoljan broj poredbenih kupoprodajnih cijena na promatranom području, približna vrijednost može se utvrditi deduktivnom metodom ili komparativnom analizom s drugim područjem. Približna vrijednost zemljišta iskazuje se kao iznos u kunama po četvornome metru površine za uzor-česticu. Ako je to u skladu s postojećim običajima u uobičajenom poslovnom prometu, približna vrijednost može se iskazati i kao iznos u eurima po četvornome metru površine za uzor-česticu. | Broj procijenjenih nekretnina | Broj | Polazno (170) Ciljano (15) | / |  |
|  |  | 3. Izrada procjembenog elaborata | Dokument kojim se procjena vrijednosti nekretnina jasno i transparentno prezentira u pisanom obliku, a obuhvaća nalaz i mišljenje stalnoga sudskog vještaka za procjenu nekretnina ili procjenu stalnoga sudskog procjenitelja. Sadržaj i oblik elaborata mora se izraditi sukladno zakonskim propisima i aktima te uputama iz ugovora sklopljenog s izabranim sudskim vještakom. Ako se procjembeni elaborat izrađuje za procjenu vrijednosti naknade za potpuno izvlaštenu nekretninu ili za djelomično izvlaštenu nekretninu, za procjenu naknade za ustanovljenje zakupa i za procjenu naknade za ustanovljenje služnosti, za svaku će se nekretninu koja je predmet tog pravnog posla izraditi zasebni procjembeni elaborat. | Broj izrađenih elaborata godišnje | Broj | Polazno (170) Ciljano (1) |  |  |

- POSEBAN CILJ 1.4. - „Usklađenje i kontinuirano predlaganje te donošenje novih akata“

| PRILOG 4: POSEBAN CILJ 1.4. „Usklađenje i kontinuirano predlaganje te donošenje novih akata“ Razdoblje: siječanj – prosinac 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJERA | PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI PROVEDBE MJERE | AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA | OPIS AKTIVNOSTI | POKAZATELJI REZULTATA | MJERNA JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA I CILJANA VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE | PROJEKT | OPIS PROJEKTA |
| Predlaganje izmjena i dopuna važećih akata te izrade prijedloga novih akata za poboljšanje upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine | Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23) Zakon o instrumentima politike boljih propisa (»Narodne novine« broj 155/23) Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) | 1. Analiza postojećih akata u području upravljanja nekretninama i pokretninama i poticanje izmjene i dopune istih | Izrada izmjena i dopuna nacrta akata te provedba savjetovanja s javnošću | Izmjene postojećih akata | Broj | Polazno (0) Ciljano (0) | Akti i Odluke | / |
|  |  | 2. Participacija u postupcima izrade prijedloga novih akata ili izmjene i dopune postojećih | Usklađenje propisa sa odredbama kojima se uređuje upravljanje općinskom imovinom | Prijedlog novih akata | Broj | Polazno (2) Ciljano (2) |  |  |
|  |  | 3. Participacija u radu stručnih radnih skupina Općinske uprave Općine Slavonski Šamac | Savjetovanja s javnošću | Prijedlog novih akata | Broj | Polazno (1) Ciljano (1) |  |  |
|  |  |  | Usvajanje/donošenje dokumenata | Broj usvojenih akata | Broj | Polazno (2) Ciljano (2) |  |  |

- POSEBAN CILJ 1.5. - „Ustroj, vođenje i redovno ažuriranje interne evidencije općinske imovine kojom upravlja Općina Slavonski Šamac“

| PRILOG 5: POSEBAN CILJ 1.5. „Ustroj, vođenje i redovno ažuriranje interne evidencije općinske imovine kojom upravlja Općina Slavonski Šamac“ Razdoblje: siječanj – prosinac 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJERA | PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI PROVEDBE MJERE | AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA | OPIS AKTIVNOSTI | POKAZATELJI REZULTATA | MJERNA JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA I CILJANA VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE | PROJEKT | OPIS PROJEKTA |
| Funkcionalna uspostava Evidencije imovine Općine Slavonski Šamac | Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23 Zakon o središnjem registru državne imovine (»Narodne novine« broj 112/18) Uredba o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 03/20) Pravilnik o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja središnjim registrom državne imovine (»Narodne novine«, broj 37/24) | 1. Klasifikacija imovine i standardizacija podataka o imovini | Izrada Evidencije imovine po utvrđenim odredbama | Pojavni oblici općinske imovine u internim evidencijama | Broj | Pojavni oblici nekretnina (broj je varijabilan te se redovno ažurira sukladno izmjenama u Evidenciji imovine) Pojavni oblici financijske imovine (dionice, poslovni udjeli, vrijednosni papiri) Polazna (0) Ciljana (1) Pojavni oblici pokretnina Polazna (0) Ciljana (0) | Ažuriranje interne evidencije općinske imovine. | Sveobuhvatna, autentična i redovito ažurirana Evidencija imovine. |
|  |  | 2. Redovito ažuriranje i objava podataka o imovini u internoj evidenciji imovine Općine Slavonski Šamac | Vođenje evidencije općinske imovine | Kontinuirano ažuriranje i objava podataka u internoj evidenciji | Broj | Pojavni oblici nekretnina (broj je varijabilan te se redovno ažurira sukladno izmjenama u Evidenciji imovine) Pojavni oblici financijske imovine (dionice, poslovni udjeli, vrijednosni papiri) Polazna (kontinuirano) Ciljana (kontinuirano) |  |  |
| Dostavljanje podataka i promjena predmetnih podataka u Središnji registar državne imovine |  | Slanje podataka o imovini u Središnji registar državne imovine | Ažuriranje podatka o imovini i dostava u Središnji registar državne imovine | Broj ažuriranja | Broj | Polazno (1) Ciljano (1) | Općina Slavonski Šamac dostavila je podatke u Središnji registar. |  |

- POSEBAN CILJ 1.6. - „Priprema, realizacija i izvještavanje o primjeni akata strateškog planiranja“

| PRILOG 6: POSEBAN CILJ 1.6. „Priprema, realizacija i izvještavanje o primjeni akata strateškog planiranja“ Razdoblje: siječanj – prosinac 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJERA | PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI PROVEDBE MJERE | AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA | OPIS AKTIVNOSTI | POKAZATELJI REZULTATA | MJERNA JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA I CILJANA VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE | PROJEKT | OPIS PROJEKTA |
| Unaprjeđenje upravljanja nekretninama i pokretninama putem akata strateškog planiranja | Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23) Zakon o središnjem registru državne imovine (»Narodne novine« broj 112/18) Uredba o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 03/20) | 1. Priprema, izrada i usvajanje Godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama za 2027. godinu 2. Priprema, izrada i usvajanje Izvješća o provedbi plana upravljanja nekretninama i pokretninama za 2025. godinu | Izrada prijedloga Godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama za 2027. godinu Provedba Savjetovanja s javnošću za Godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama za 2027. godinu Donošenje dokumenata od strane načelnika Izrada prijedloga Izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama za 2025. godinu Usvajanje dokumenta na sjednici Općinskog vijeća | Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama za 2027. godinu Prijedlog Izvješća o provedbi plana upravljanja nekretninama i pokretninama za 2025. godinu | Broj | Polazna (2) Ciljana (2) | Projekt Implementacija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine. | Akti vezani za upravljanje nekretninama i pokretninama. |
|  |  | 1. Revidiranje Strategije upravljanja imovinom 2021.-2027. | Ažuriranje i uskladba dokumenta s novim aktima i podacima | Revidirana Strategija | Broj | Polazna (0) Ciljana (1) |  |  |
| Unaprjeđenje upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine putem akata strateškog planiranja | Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) Zakon o proračunu (»Narodne novine« 144/21) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« 123/17, 151/22) Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« 37/23) | 1.Priprema, izrada i usvajanje Izmjena i dopuna Provedbenog programa 2.Priprema, izrada i usvajanje Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa | Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Provedbenog programa Izrada prijedloga Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Usvajanje dokumenata | Prijedlog Izmjena i dopuna Provedbenog programa Prijedlog Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa | Broj | Polazna (1) Ciljana (2) | Izrada kratkoročnih akata strateškog planiranja | Unaprjeđenje upravljanja općinskom imovinom putem akata strateškog planiranja |

- POSEBAN CILJ 1.7. - „Razvoj ljudskih resursa, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskog aspekta Općine Slavonski Šamac“

| PRILOG 7: POSEBAN CILJ 1.7. „Razvoj ljudskih resursa, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskog aspekta Općine Slavonski Šamac “ Razdoblje: siječanj – prosinac 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJERA | PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI PROVEDBE MJERE | AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA | OPIS AKTIVNOSTI | POKAZATELJI REZULTATA | MJERNA JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA I CILJANA VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE | PROJEKT | OPIS PROJEKTA |
| Strateško upravljanje ljudskim resursima | Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« 78/15, 102/19) | 1. Provedba edukacija i stručnih usavršavanja | Izrada plana izobrazbe Općinskih službenika | Broj provedenih edukacija | Broj | Polazno (0) Ciljano (0) | Općina tijekom 2026. godine planira provoditi edukacije i stručna usavršavanja, a sve prema potrebama. |  |
|  |  | 2. Raspisivanje i objava Javnog natječaja | Objava Javnog natječaja prema Planu prijema za 2026. godinu Utvrđivanje liste kandidata, testiranje, intervju, objava rezultata, objava rješenja o prijemu u Općinsku službu, prijem u Općinsku službu | Broj traženih izvršitelja | Broj | Polazno (0) Ciljano (2) | Općina Slavonski Šamac u 2026. godini planira osnovati vlastito komunalno poduzeće koje će, prema potrebi, zapošljavati određeni broj radnika. |  |
|  |  |  |  | Broj novozaposlenih | Broj | Polazno (0) Ciljano (1) |  |  |
| Poboljšanje informatizacije i digitalizacije |  | 1. Traženje ponude od postojećeg dobavljača | Traženje ponude | Zahtjev za ponudom | Broj | Polazno (0) Ciljano (2) | U 2026. godini planira se opremanje Nove poslovne zgrade, u koju će biti preseljeni uredi općinske uprave, te zgrade dječjeg vrtića u Slavonskom Šamcu, što uključuje instalaciju i unaprjeđenje potrebnih sustava informatizacije. |  |
|  |  | 2. Prihvaćanje ponude i uspostava plana izvođenja | Razmatranje i prihvaćanje ponude | Odluka o prihvaćanju ponude | Broj akata | Polazno (0) Ciljano (1) |  |  |
|  |  | 3. Usvajanje novih internih akata | Donošenje novih i poboljšanje postojećih internih akata iz područja uredskog poslovanja | Usvojeni/poboljšani akti | Broj akata | Polazno (0) Ciljano (1) |  |  |
|  |  | 4. Testiranje poboljšanog sustava i stavljanje u funkciju | Testiranje novih funkcionalnosti aplikacije primjenom u radu | Sustav stavljen u rad | Broj | Polazno (0) Ciljano (1) |  |  |
| Poboljšanje financijskog upravljanja |  | 1. Dodatna automatizacija praćenja potraživanja imovine | Unaprjeđenje postojećeg aplikativnog modela | Povećanje naplate potraživanja | Postotak | Polazno (0 %) Ciljano (xx %) | / | / |

*Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac, dana 01. 10. 2025. godine donijelo je Odluku o parcelaciji zemljišne parcele i raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišne parcele u Poduzetničkoj zoni KLASA: 406-01/25-01/7; URBROJ: 2178-9-01-25-1, kojom se odobrava parcelacija zemljišne parcele u Poduzetničkoj zoni i to k.č.br. 655/9; k.o. Kruševica -  površine 9456 m2.

Prema članku 64. stavka 1. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23) Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za razdoblje 2021. do 2027. primjenjivat će se u odnosu na upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Slavonski Šamaci do donošenja nove Strategije sukladno odredbama Zakona o upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23).

Prema članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17, 151/22) mjere su skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata u određenom upravnom području kojom se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno se pridonosi ostvarenju strateškoga cilja. Aktivnost je niz specifičnih i međusobno povezanih radnji čija provedba izravno vodi ostvarenju mjere, a neizravno ostvarenju posebnoga cilja, dok je projekt niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju određenim redoslijedom radi postizanja ciljeva unutar određenoga razdoblja i određenih financijskih sredstava.

Prema članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17,151/22) mjere su skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata u određenom upravnom području kojom se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno se pridonosi ostvarenju strateškoga cilja. Aktivnost je niz specifičnih i međusobno povezanih radnji čija provedba izravno vodi ostvarenju mjere, a neizravno ostvarenju posebnoga cilja, dok je projekt niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju određenim redoslijedom radi postizanja ciljeva unutar određenoga razdoblja i određenih financijskih sredstava.

Prema članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17,151/22) pokazatelj ishoda je kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja.

Prema članku 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17,151/22) pokazatelj rezultata je kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti.

Polazna vrijednost mjerne jedinice u narednim tablicama odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024., dok se ciljana vrijednost odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2026.