Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 49. Statuta Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/21, 36/23 i 9/26), dana 04. svibnja 2026. godine, Općinski načelnik Općine Slavonski Šamac donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture na području

općine Slavonski Šamac za 2025. godini

A. OPĆI DIO

I.

 
U Izvršenju programa  građenja komunalne infrastrukture na području općine Slavonski Šamac u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Program), određena je komunalna infrastruktura koja je  izgrađena u Općini Slavonski Šamac  (u daljnjem tekstu: Općina) u 2025. godini.

II.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture planirana je i realizirana  prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određena ovim Programom.

III.

Građenje komunalne infrastrukture iz točke IV. ovog Programa utvrđeni su  za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture i to:

· javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima;

· javne zelene površine;
· javnu rasvjetu.
B. PROGRAMIRANI POSLOVI  I PROCJENA TROŠKOVA

IV.
U 2025. godini planirane su i izvršene slijedeće investicije:
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu u Program građenja komunalne infrastrukture ne iskazuju se rashodi za građenje općinskih zgrada (domova, Centra kompetencije, muzeja, vrtića),  vodovodne i kanalizacijske mreže, kao ni rashodi za dodatna ulaganja na tim građevinama.  
Stoga u ovim Izvješćem nisu iskazani rashodi za navedene građevine iako su rashodi za isto predviđeni  Izmjenama i dopunama  proračuna Općine Slavonski Šamac za 2025. godinu.
1. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLAN:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	1.1.
	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-ŠATCI


	0,00 
	

	
	UKUPNO
	0,00  
	

	
	
	
	

	1.2.
	IZGRADNJA STAZA-J.J.STROSSMAYERA
	20.000,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	20.000,00 
	namjenski prihod (44)



	
	UKUPNO
	20.000,00
	

	
	
	
	

	1.3.
	IZGRADNJA STAZA-I. GUNDULIĆA
	69.800,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	69.800,00
	namjenski prihod (44) – 28.000,00

kapitalne pomoći (52)-41.800,00

	
	UKUPNO
	69.800,00
	

	
	
	
	

	1.4.
	IZGRADNJA STAZA-SAVSKA
	9.000,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	9.000,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	9.000,00 
	

	
	
	
	

	1.5.
	IZGRADNJA STAZA-M.GUPCA
	0,00 
	

	
	UKUPNO
	0,00
	

	
	
	
	

	1.6.
	OSTALI PROMETNI OBJEKTI
	0,00
	

	
	
	0,00
	

	      1.7.
	IZGRADNJA STAZA- K. TOMISLAVA
	79.000,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	79.000,00
	izvorni proračun (11) - 32.000,00

kapitalne pomoći (52)- 47.000,00

	
	UKUPNO
	79.000,00
	

	
	
	
	

	1.8.
	IZGRADNJA STAZE-LJ. GAJA
	10.000,00
	

	
	· građevinski radovi izgradnje
	10.000,00
	namjenski prihod (44)

	
	
	
	

	UKUPNO JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET VOZILA            187.800,00


IZVRŠENJE:
JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	1.1.
	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI-ŠATCI


	0,00 
	

	
	UKUPNO
	0,00  
	

	
	
	
	

	1.2.
	IZGRADNJA STAZA-J.J.STROSSMAYERA
	16.500,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	16.500,00 
	namjenski prihod (44)



	
	UKUPNO
	16.500,00
	

	
	
	
	

	1.3.
	IZGRADNJA STAZA-I. GUNDULIĆA
	69.025,00
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	2.500,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	66.525,00
	namjenski prihod (44) – 27.225,00

kapitalne pomoći (52)-41.800,00

	
	UKUPNO
	69.025,00
	

	
	
	
	

	1.4.
	IZGRADNJA STAZA-SAVSKA
	6.187,50
	

	
	· izrada troškovnika 
	0,00
	

	
	· stručni nadzor
	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	6.187,50,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	6.187,50 
	

	
	
	
	


	1.5.
	IZGRADNJA STAZA-M.GUPCA
	0,00 
	

	
	UKUPNO
	0,00
	

	
	
	
	

	1.6.
	OSTALI PROMETNI OBJEKTI
	0,00
	

	
	
	0,00
	

	       1.7.
	IZGRADNJA STAZA- K. TOMISLAVA
	78.410,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje

· stručni nadzor
	75.160,00
3.250,00
	izvorni proračun (11) –      5.410,00
kapitalne pomoći (52)- 73.000,00

	
	UKUPNO
	78.410,00
	

	
	
	
	

	1.8.
	IZGRADNJA STAZE-LJ. GAJA
	9.968,75
	

	
	· građevinski radovi izgradnje
	9.968,75
	namjenski prihod (44)

	
	
	
	

	UKUPNO JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET VOZILA            180.091,25


2. JAVNE ZELENE POVRŠINE

PLAN:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	5.1.
	IZGRADNJA ĆUPRIJA NA JAVNIM POVRŠINAMA


	100,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	100,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	100,00  
	

	UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE
	100,00
	


IZVRŠENJE:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	5.1.
	IZGRADNJA ĆUPRIJA NA JAVNIM POVRŠINAMA


	0,00
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	0,00
	

	
	UKUPNO
	0,00  
	

	UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE
	0,00
	


3. JAVNA RASVJETA

PLAN:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	6.1.
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NOVOJ ULICI  
	13.500,00 
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	13.500,00
	izvorni proračun (11)

	
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE-MOSTOGRADNJA
	0,00
	

	
	UKUPNO
	0,00
	

	
	
	
	

	6.2. 
	IZGRADNJA JAVNE RASVNETE-K.ZVONIMIRA
	15.000,00
	

	
	- građevinski troškovi izgradnje
	15.000,00
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	15.000,00
	

	UKUPNO JAVNA RASVJETA:                                                                                  28.500,00


IZVRŠENJE:

	Redni

broj
	KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
	PLANIRANA

VRIJEDNOST (EUR)
	IZVOR FINANCIRANJA

	6.1.
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NOVOJ ULICI  
	13.212,50 
	

	
	· građevinski troškovi izgradnje
	13.212,50
	izvorni proračun (11)

	
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE-MOSTOGRADNJA
	0,00
	

	
	UKUPNO
	0,00
	

	
	
	
	

	6.2. 
	IZGRADNJA JAVNE RASVNETE-K.ZVONIMIRA
	14.517,50
	

	
	- građevinski troškovi izgradnje
	14.517,50
	izvorni proračun (11)

	
	UKUPNO
	14.517,50
	

	UKUPNO JAVNA RASVJETA:                                                                                  27.730,00


V.

Za investicije iz točke IV. ovog Izvješća izvršeni su  iznosi po stavkama:

- javne površine na kojima nije dopušten promet vozila ………………………….….. 180.091,25 EUR
- javna rasvjeta…………………… ……………………………………………………. 27.730,00 EUR

UKUPNO:






                                  207.821,25 EUR
Izvršenje programa sadrži procjenu troškova projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi iz stavka 1. ove točke iskazani su u ovom Izvršenju Programa odvojeno prema izvoru njihova financiranja
VI.

Za ostvarivanje financiranja utvrđenog Izvršenja Programa prema procijenjenim  troškovima utvrđuju se planirana i izvršena financijska sredstva prema izvorima sukladno članku  IV. ovog Izvršenja u sljedećim iznosima:
	Redni

Broj
	
	Iznos (EUR)

	1.
	Izvorni proračun- izvor (11)
	39.327,50

	2.
	Namjenski prihod - izvor (44)
	53.693,75

	4.
	Kapitalne pomoći – izvor (52)
	114.800,00

	
	UKUPNO:
	207.821,25


VII.
Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i podnosi se Općinskom vijeću Općine Slavonski Šamac na usvajanje, a Odluka Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Slavonski Šamac“
OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 363-04/24-02/2
URBROJ: 2178-9-01-26-3
U Slavonskom Šamcu, 04. svibnja  2026. godina

                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                              Branislav Milinović, ing.prom



